ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100

Tel: 004 0230 – 314425                                               primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 004 0230 - 314725                                                www.campulungmoldovenesc.ro

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA

ÎN SĂPTĂMÂNA 25.08.2025- 31.08.2025

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ” -

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

- Extindere rețelea de apă și apă uzată pe străzile:

- Strada Simion Florea Marian

- Strada Panait Cernea

- Strada Vlaicu Vodă

- Strada Ion Cocinschi

- Strada Nicolae Filimon

- Strada Terasei

- Strada Ștefan cel Mare

- Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:

- Strada 28 Noiembrie

- Strada Uzinei

- Reparații rețea canal:

- Strada Bradului

- Strada Ioan Slavici

- Strada Anton Pann

- Strada Luceafărului

- Strada Grigore Ureche

- Strada Prieteniei

- Strada Rozelor

- Strada Liliacului

- Strada Epaminonda Bucevschi

- Strada Tudor Vladimirescu

- Reparații rețea apă:

- Strada Alexandru cel Bun

- Inspecții video rețea canalizare:

- Strada Bradului

- Strada Pinului

- Strada Octav Băncilă

- Strada Ion Neculce

- Strada Alexandru Sahia

- Strada Liliacului

- Strada Alexandru Odobescu

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă