ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100

Tel: 004 0230 – 314425                                               primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 004 0230 - 314725                                                www.campulungmoldovenesc.ro

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

SĂPTĂMÂNA 06.04.2026-09.04.2026

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ”

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

| Nr. Crt | Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 Decembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executie bransamente la proprietati |
|  |  |  | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |
| 2 | 1 Septembrie | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |  |
| 3 | Mioritei |  | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate |
| 4 | Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  |  | Executat refaceri cu piatra sparta |
| 5 | Cimitirului | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate |  |
| 6 | Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  |  | Executat refaceri temporare cu piatra sparta pe zonele afectate |
| 7 | Sâhla | Executat refaceri cu piatră spartă pe zonele afectate și reprofilări la străzi |  |
| 8 | Andrei Mureșan |  |  |
| 9 | Gheorghe Lazăr |  |  |
| 10 | Vornic Gheorghiu |  |  |
| 11 | Solidarității |  |  |
| 12 | Plaiul Deia |  |  |
| 13 | Liliacului |  |  |
| 14 | Cerbului |  |  |
| 15 | Augustin Bunea |  |  |
| 16 | 13.sept |  |  |
| 17 | Ion Neculce |  |  |
| 18 | Ion Cocinschi |  |  |
| 19 | Miron Costin |  |  |
| 20 | Nicolae Bălcescu |  |  |
| 21 | C.D.Gherea |  |  |
| 22 | Al. Cel Bun |  |  |
| 23 | 1 Mai |  |  |
| 24 | Sahia | Reparații cu asfalt |  |
| 25 | Sirenei |  |  |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă