ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100

Tel: 004 0230 – 314425                                               primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 004 0230 - 314725                                                www.campulungmoldovenesc.ro

DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR DE EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE CE SE EXECUTĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

SĂPTĂMÂNA 23.03.2026- 28.03.2026

Titlul proiectului: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ”

Contract de execuție lucrări: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” – finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

Numărul de referință al contractului de lucrări: SV-CL-09

| Denumire stradă | Tip lucrări planificate | Activități ce vor fi executate |
| --- | --- | --- |
| Islazului | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta PVC De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| 1 Septembrie | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Vasile Conta | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De90 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Mioritei | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De125 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Paraul Corlateni | Extindere retea canalizare si apa | Montat conducta CORUGATA De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Montat conducta PEID De110 |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Cimitirului | Extindere retea canalizare si apa | Executie racorduri la proprietati |
|  |  | Executie bransamente la proprietati |
| Calea Transilvaniei | Extindere retea canalizare | Montat conducta PVC De250 |
|  |  | Executie racorduri la proprietati |
| Dobrogeanu Gherea | Extindere retea canalizare si apa | Subtraversare cu tub de protectie prin foraj orizontal dirijat CF PEID De250 - canalizare |
| Musatinilor | Extindere retea canalizare si apa | Subtraversare cu tub de protectie prin foraj orizontal dirijat CF PEID De250 - canalizare |

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

P R I M A R,

Negură Mihăiţă