

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

*Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100*

Tel: 004 0230 – 314425 [primaria@campulungmoldovenesc.ro](mailto:primaria@campulungmoldovenesc.ro)

Fax: 004 0230 - 314725 [www.campulungmoldovenesc.ro](http://www.campulungmoldovenesc.ro)

**ADRESĂ CĂTRE CETĂȚENII MUNICIPIULUI**

Stimați cetățeni,

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc vă aduce la cunoștință că, în această perioadă, ACET SA Suceava în calitate de Operator Regional al serviciilor de apă și canalizare, derulează pe raza orașului un contract de execuție lucrări de **extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare**, în cadrul unui proiect de utilitate publică menit să îmbunătățească infrastructura de apă potabilă și canalizare din municipiu.

***Titlul proiectului*: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ” -**

***Contract de execuție lucrări*: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” –** finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

***Numărul de referință al contractului de lucrări*: SV-CL-09**

Astfel, vă prezentăm în continuare desfășurătorul lucrărilor ce se vor executa în perioada 04.08.2025 – 10.08.2025.

***DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA***

***ÎN SĂPTĂMÂNA 04.08.2025- 10.08.2025***

* ***Extindere rețelea de apă și apă uzată pe străzile –* circulația rutieră fiind parțial restricționată**

1. Strada Ion Cocinschi
2. Strada Tudor Vladimirescu
3. Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea
4. Strada Revoluției 1848

|  |  |
| --- | --- |
| * ***Probe de etanșeitate pe străzile:***  1. Strada Alexandru Sahia 2. Strada Sirenei 3. Strada Octav Băncilă 4. Strada Rozelor 5. Strada Grigore Ureche 6. Strada 9 Mai 7. Strada Alexandru Vlahuță 8. Strada Luceafărului 9. Strada Liliacului 10. Strada Prieteniei 11. Strada Uzinei 12. Strada Ecaterina Teodoroiu 13. Strada Dobrogeanu Gherea 14. Strada A.D. Xenopol | * ***Probe de presiune pe străzile:***  1. Strada Soarelui 2. Strada Ștefan cel Mare 3. Strada Stejarului 4. Strada Terasei 5. Strada Mălinului 6. Strada Vornic Gheorghiu 7. Strada Rozelor 8. Strada 28 Noiembrie 9. Strada Salcâmilor 10. Strada Oituz 11. Strada Albumiței 12. Strada Timotei Cipariu 13. Strada Brândușelor 14. Strada Gheorghe Barițiu |

|  |  |
| --- | --- |
| * ***Refaceri cu piatră pe străzile:***  1. Strada Muncii 2. Strada Nicolae Bălcescu 3. Strada Cerbului 4. Strada Grigore Antipa 5. Strada Limpede 6. Strada Transilvaniei 7. Strada Pietrele Doamnei | * ***Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:***  1. Strada Prieteniei 2. Strada Tineretului 3. Strada Vasile Alecsandri 4. Strada Progresului  * ***Refaceri trotuare:***  1. Strada Bradului intersecție cu strada Pinului |

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

Cu stimă,

***P R I M A R,***

*Negură Mihăiţă*