**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SUCEAVA**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC**

 *Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100*

 Tel: 004 0230 – 314425 primaria@campulungmoldovenesc.ro

 Fax: 004 0230 - 314725 [www.campulungmoldovenesc.ro](http://www.campulungmoldovenesc.ro)

**ADRESĂ CĂTRE CETĂȚENII MUNICIPIULUI**

Stimați cetățeni,

Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc vă aduce la cunoștință că, în această perioadă, ACET SA Suceava în calitate de Operator Regional al serviciilor de apă și canalizare, derulează pe raza orașului un contract de execuție lucrări de **extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare**, în cadrul unui proiect de utilitate publică menit să îmbunătățească infrastructura de apă potabilă și canalizare din municipiu.

***Titlul proiectului*: „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020 – etapa II ” -**

***Contract de execuție lucrări*: Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Câmpulung Moldovenesc ” –** finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021 -2027 ( PDD ) din bugetul alocat Fondului European de Dezvoltare Regională

***Numărul de referință al contractului de lucrări*: SV-CL-09**

Astfel, vă prezentăm în continuare desfășurătorul lucrărilor ce se vor executa în perioada 11.08.2025 – 17.08.2025.

***DESFĂȘURĂTORUL LUCRĂRILOR CE SE VOR EXECUTA***

***ÎN SĂPTĂMÂNA 11.08.2025- 17.08.2025***

* ***Extindere rețelea de apă și apă uzată pe străzile:***
1. Strada Ion Cocinschi
2. Strada Tudor Vladimirescu – lucrări de branșare
3. Strada Simion Florea Marian
4. Strada Nicolae Filimon
5. Strada Pârâul Corlățeni

|  |  |
| --- | --- |
| * ***Refaceri cu piatră pe străzile:***
1. Strada Ion Neculce
2. Strada Anton Pan
3. Strada Alexandru Vlahuță
 | * ***Refaceri cu mixtură asfaltică pe străzile:***
1. Strada Prieteniei
2. Strada Vasile Alecsandri
3. Strada Progresului
 |

* ***Probe de etanșeitate pe străzile:***
1. Strada Sirenei

**Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele menționate și să respectați semnalizarea rutieră temporară instalată pe perioada intervențiilor.**

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea normelor de calitate și siguranță.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!

 Cu stimă,

***P R I M A R,***

 *Negură Mihăiţă*