ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție

Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Teodor Stefanelli”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106 din 11 noiembrie 2016 s-a aprobat suma de 3.163.292 lei inclusiv T.V.A. pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Teodor Stefanelli din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 195.242 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 870/22.11.2016 – 27.193/13.12.2016 și finalizarea procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 21.703 din 03.08.2017 cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitarea și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Theodor Stefanelli.

Ținând cont că pe parcursul etapei de proiectare au apărut modificările legislative cu privire la avizarea de securitate la incendiu, respectiv Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, s-a impus modificarea în acest sens a unor categorii de lucrări respectiv suplimentarea cu echipamente care să satisfacă noile cerințe impuse prin lege. Astfel este necesară suplimentarea valorii lucrărilor cu suma de 127.351,36 lei cu TVA, reprezentând costurile necesare achiziționării și montării unor cortine RF90.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Teodor Stefanelli”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava este de 3.202.656,12 lei inclusiv T.V.A., (din care C+M –2.557.618,16 lei, inclusiv TVA), precum și contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la proiect, în cuantum de 82.310,75 lei, inclusiv TVA.

Prin OUG 214/2020 pentru modificarea și completarea art. 10 din OUG 28/2013 se dă posibilitatea autorităților locale de a solicita noi sume, pentru finalizarea lucrărilor de construire aferente obiectivelor.

Suma necesară solicitată suplimentar de la bugetul de stat este de 127.351,36 lei cu T.V.A.

Menționăm că lucrările, respectiv echipamentele necesare finalizării obiectivului de investiție mai sus menționat, se încadrează în categoriile de lucrări specificate în  art. 6 din ORDINUL nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa | Compartiment investiții, Crihan Maria |
| --- | --- |