ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

# MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

P R I M A R

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea actualizării devizului general și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  pentru obiectivului de investiţii

Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Teodor Stefanelli”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

Cu privire la acest proiect expun următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 106 din 11 noiembrie 2016 s-a aprobat suma de 3.163.292 lei inclusiv T.V.A. pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Teodor Stefanelli din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 195.242 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 870/22.11.2016 – 27.193/13.12.2016 și finalizarea procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 21.703 din 03.08.2017 cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitarea și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Theodor Stefanelli.

Ținând cont că pe parcursul etapei de proiectare au apărut modificările legislative cu privire la avizarea de securitate la incendiu, respectiv Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, s-a impus modificarea în acest sens a unor categorii de lucrări respectiv suplimentarea cu echipamente care să satisfacă noile cerințe impuse prin lege. Astfel este necesară suplimentarea valorii lucrărilor cu suma de 127.351,36 lei cu TVA, reprezentând costurile necesare achiziționării și montării unor cortine RF90.

Prin OUG 214/2020 s-a aprobat suplimentarea contractelor de finanțare încheiate, cu sumele necesare pentru finalizarea lucrărilor de construire aferente obiectivelor.

În acest sens, în anexa la proiectul de hotărâre se regăsesc, devizul general actualizat al investiției și pentru restul de executat.

Cu această prezentare supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre.

P R I M A R,

Negură Mihăiţă