ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM

# R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc”, aducem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 40 din 26 aprilie 2018 a fost aprobat devizul general al investiției, respectiv, s-a aprobat suma de 1.347.451,17 lei inclusiv T.V.A. din care lucrări de construcții (C+M) în valoare de 1.274.668,52 lei inclusiv T.V.A.

În urma alocărilor bugetare pentru acest obiectiv de investiții precum și a finalizării procedurilor de achiziții, valoarea totală a contractului de servicii a fost de 1.059.829,96 lei cu T.V.A. din care (C+M) 1.018.179,96 lei cu T.V.A.

Din cauza precipitaților abundente din perioada 28-30.06.2018 care au provocat distrugeri la apărările de maluri existente, alunecări de teren, eroziunea unor porțiuni de drum și spălarea terasamentului drumului, a fost necesară o suplimentare a bugetului obiectivului de investiții pentru remedierea acestor probleme. Valoarea totală cu lucrările de remediere a efectelor calamităților este de 1.568.792,96 lei cu T.V.A. din care (C+M) în valoare de 1.521.787,96 lei cu T.V.A.

Având în vedere modificările legislative în domeniu este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat, în aplicarea O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei  lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc” este de 1.643.613.82 lei cu T.V.A. din care C+M 1.576.089.92 lei cu T.V.A.

Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Compartiment investiţii,

Erhan Andrei