ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM

# R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”, aducem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 88 din 09 august 2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției, respectiv, s-a aprobat suma de 6.709.532,46 lei inclusiv T.V.A. din care lucrări de construcții (C+M) în valoare de 5.347.334,47 lei inclusiv T.V.A.

În urma alocărilor bugetare pentru acest obiectiv de investiții precum și a finalizării procedurilor de achiziții, valoarea totală a contractului de servicii este de 2.796.267.60 lei cu T.V.A.

Având în vedere modificările legislative în domeniu este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de executat, în aplicarea O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei  lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru obiectivul de investiții “Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc” este de 2.893.727.50 lei cu T.V.A. din care C+M 2.313.428,29 lei cu T.V.A.

Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Compartiment investiţii,

Erhan Andrei