ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 170 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea proiectului

”Creșterea capacității spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc de gestionare a crizei sanitare”, a documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivele acestuia, în vederea finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Prin programul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelul de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, se pot finanța proiecte care vizează investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.

Programul se adresează atât unităților administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate, cât și unităților sanitare sanitare publice (în cazul nostru Spitalul municipal).

Având în vedere că UAT municipiul Câmpulung Moldovenesc este solicitant eligibil, a fost realizat proiectul ”Creșterea capacității spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc de gestionare a crizei sanitare”. Obiectul proiectului este reprezentat de clădirea secției de infecțioase (corpul D) din cadrul spitalului municipal.

Corelat cu necesitățile unității spitalicești, obiectivele finanțatorului și prevederile ghidului, au fost propuse:

- echiparea clădirii cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendii;

- echiparea clădirii cu instalație de detectare a depășirii concentrației de oxigen;

- refacerea infrastructurii electrice interioare;

- înlocuirea instalației de oxigen;

- consolidarea elementelor structurale pentru încadrarea în risc seismic RSIII;

- eficientizarea energetică a clădirii pentru a răspunde cerințelor de exigență cu privire la izolarea termică și economia de energie;

- reconfigurarea spațiilor interioare pentru asigurarea cerințelor optime prevăzute în NP015/97 – Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor;

- adaptarea elementelor arhitecturale pentru conformarea clădirii la Normativ NP 051-2012 și NP 068-02 privind siguranța în exploatare și adaptarea clădirilor la nevoile persoanelor cu handicap;

- lucrări de construcții și instalații necesare încadrării în "Normativ de siguranță la foc a construcțiilor" - Indicativ P 118-99.

Proiectul a fost depus în platforma MySmis și a intrat în etapa de evaluare.

Prin Solicitarea de clarificare 1 din 21.03.2022, Autoritatea de Management pentru POIM, pe lângă prezentarea de alte documente (soluționate la această dată), solicită încadrarea unor cheltuieli ale proiectului la capitolul neeligibile sau scoterea acestora din cadrul proiectului. Au fost purtate numeroase discuții, au fost refăcute evaluările financiare, s-au purtat corespondențe, în concluzie toate demersurile necesare, dar evaluatorii consideăa că nu pot fi finanțate anumite categorii de lucrări.

In urma solicitarii de clarificari și recomndarilor, se modifică proiectul în sensul că acesta cuprinde lucrările de achiziții și montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj (categoria A), precum și achiziții, montaj, lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale (categoria B).

Pentru celelalte categorii de lucrări prevăzute în DALI, vor fi identificate alte surse de finanțare în vederea realizării lucrărilor.

Astfel, că valoarea totală a proiectului este de 3.084.785,73 lei inclusiv TVA, din care C+M 1.779.274 lei inclusiv TVA.

O alta modificare prevazută în proiect o reprezintă eliminarea cofinanțării de la bugetul local.

Mentionam ca termenul limita de răspuns la solicitarea de clarificari este data de 20 aprilie. Având în vedere importanta proiectului se justifica întrunirea consiliului în ședință extraordinară.

Reușita proiectului va contribui la o capacitate adecvată de îngrijire și tratament la nivelul Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc.

Argumentele aduse de inițiator sunt legale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

Director executiv adjunct,

Istrate Luminiţa