Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

Nr. ______ din ________ 2018

## Raport

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al I 2018

Analizând proiectul de hotǎrâre , precizez urmǎtoarele:

-Incasările la 31.03.2018 sunt de 13707838,53 lei , iar prevederea bugetară pentru trimestrul I este de 16056729 lei, ceea ce înseană 85,37% încasări față de prevedere, iar faţă  de aceeaşi perioadă a anului 2017 se observă o creștere a veniturilor cu 1,24%

-Plățile trimestrului I reprezintă 46,56% din prevederea bugetară pentru trimestrul I 2018 și 27,49% din prevederea bugetară pentru anul 2018.

Plățile pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista de investiții a anului 2018 se prezintă astfel:

| Denumirea obiectivului |  | Valoarea | PLĂȚI TRIM I 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | totala |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  |  | Total | din care : |  |
|  |  |  |  | de la | pe seama |
|  |  |  |  | bugetul | transferu- |
|  |  |  |  | local | rilor de la |
|  |  |  |  |  | bugetul |
|  |  |  |  |  | de stat |
|  | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL INVESTITII TITLUL 56+TITLUL 70+TITLUL 55+TITLUL 51 |  | 11,217,742 | 4,761,479 | 336,783 | 4,424,696 |
|  | Total titlul 70 | 11,067,742 | 4,761,479 | 336,783 | 4,424,696 |
| B. | Lucrări noi | 1,710,000 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 8,066,000 | 4,710,890 | 286,194 | 4,424,696 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 1,291,742 | 50,589 | 50,589 | 0 |
| Cap.51.02-Autoritati executive |  | 21,500 | 12,312 | 12,312 | 0 |
| B. | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 0 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 21,500 | 12,312 | 12,312 | 0 |
|  | Scanner A3 color sheetfed | 7,000 | 7,000 | 7,000 |  |
|  | Laptop | 4,500 | 0 | 0 |  |
|  | Licente | 10,000 | 5,312 | 5,312 |  |
| Cap. 61,02,03,04 Politia locala |  | 5,000 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 5,000 | 0 | 0 |  |
|  | Statie emisie receptie | 5,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 66.02 Sanatate |  | 22,000 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 22,000 | 0 | 0 |  |
|  | Autoclav cabinet medicina scolara | 22,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie |  | 150,750 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Lucrari in continuare | 10,000 | 0 | 0 |  |
|  | ”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL (BIBLIOTECĂ) DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”-executie | 5,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural- executie | 5,000 | 0 | 0 |  |
| B. | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 140,750 | 0 | 0 | 0 |
|  | Statui, monumente | 50,000 | 0 | 0 |  |
|  | Echipamente locuri de joacă pentru copii | 50,000 | 0 | 0 |  |
|  | "Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul „Arta Lemnului” din Municipiul Câmpulung Moldovenesc în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural"- consultanta | 1,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - consultanta | 29,750 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - taxe, avize | 10,000 | 0 | 0 |  |
| Cap.70.02.-Servicii si dezvoltare publica |  | 1,074,592 | 84,334 | 84,334 | 0 |
| B. | Lucrari noi | 270,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | PUZ - zona Izvorul Alb, zona partie Campulung Moldovenesc | 100,000 | 0 | 0 |  |
|  | Extindere rețele iluminat (str. P. Morii, Aleea Trandafirilor, str. Raraului, str. Ghe. Lazăr) - executie | 70,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. Liceului, str. Al. Sahia, str. Caprioarei) - executie | 100,000 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari în continuare | 342,000 | 53,286 | 53,286 | 0 |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoal gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2 - executie | 302,000 | 53,286 | 53,286 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 462,592 | 31,048 | 31,048 | 0 |
|  | Figurine sarbatori | 30,000 | 0 | 0 |  |
|  | Actualizare P.U.G. și R.L.U. Campulung Moldovenesc | 88,808 | 0 | 0 |  |
|  | Strategia de dezvoltare locala a municipiului Campulung Moldovenesc 2016-2025 vol II- strategia de eficiență energetică | 40,000 | 0 | 0 |  |
|  | Construire/reabilitare și modernizare cladiri și infrastructură rutieră prin POR 2014-2020- SF | 150,000 | 0 | 0 |  |
|  | Construire/reabilitare și modernizare cladiri și infrastructură rutieră prin POR 2014-2020- consultanță | 10,000 | 0 | 0 |  |
|  | Rebilitare, modernizare si extindere Scoala Theodor Darie Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - SF/DALI | 30,000 | 29,748 | 29,748 |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava- dirigintie de santier | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 11,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 12,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 9,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava -taxe si avize | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoal gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 2,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 2,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 2,000 | 0 | 0 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-diriginte | 12,000 | 1,300 | 1,300 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-asistenta tehnica | 5,084 | 0 | 0 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2- taxe, avize | 1,700 | 0 | 0 |  |
|  | Extindere rețele iluminat (str. P. Morii, Aleea Trandafirilor, str. Raraului, str. Ghe. Lazăr) - documentatie | 6,000 | 0 | 0 |  |
|  | Extindere rețele iluminat (str. P. Morii, Aleea Trandafirilor, str. Raraului, str. Ghe. Lazăr) -avize, taxe | 1,000 | 0 | 0 |  |
|  | Extindere rețele iluminat (str. P. Morii, Aleea Trandafirilor, str. Raraului, str. Ghe. Lazăr) -diriginte | 1,500 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. Liceului, str. Al. Sahia, str. Caprioarei) -diriginte santier | 1,500 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. Liceului, str. Al. Sahia, str. Caprioarei) -documentatie | 5,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. Liceului, str. Al. Sahia, str. Caprioarei) - avize, taxe | 2,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 74.02 Protectia mediului |  | 42,000 | 0 | 0 |  |
| B. Lucrări noi |  | 40,000 | 0 | 0 |  |
|  | Platforme colectare deșeuri | 40,000 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 2,000 | 0 | 0 |  |
|  | Amenajare platforme colectare deșeuri - documentatie | 1,000 | 0 | 0 |  |
|  | Amenajare platforme colectare deșeuri - taxe, avize | 1,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 83.02.-Agricultura, silvicultura , piscicultura si vanatoare |  | 150,000 | 0 | 0 |  |
| B | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 150,000 | 0 | 0 |  |
|  | Amenajament silvic pentru pădurile împădurite proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 138,000 | 0 | 0 |  |
|  | Studiu transformare pasuni impadurite | 12,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 84.02.-Transporturi |  | 4,235,900 | 135,418 | 135,418 | 0 |
| B | Lucrari noi | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (proiectare, executie) | 1,300,000 | 0 | 0 |  |
|  | Refacere trotuare cu pavaj zona Capu Satului | 100,000 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrări în continuare | 2,566,000 | 135,418 | 135,418 | 0 |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-proiectare+executie | 1,330,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera prin asternere covor asfaltic in municipiul Campulung Moldovenesc (str. Al. Vlahuta, partial str. 1 Mai (partial), str. Solidaritatii (partial), str. Tr. Grozavescu (partial), str. I. Slavici (partial), str. V. Alexcsandri (partial), str. T. Vladimirescu (partial), str. Mioritei (partial) si str. Izvorul Alb (partial)-execuție | 136,000 | 135,418 | 135,418 | 0 |
|  | Reabilitare alei si parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava -execuție | 1,100,000 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 269,900 | 0 | 0 | 0 |
|  | Automate parcari publice cu plata (3 buc) | 80,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare alei si parcari in municipiul Campulung Moldovenesc -Avize si taxe | 8,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare alei si parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava- Dirigiente santier | 10,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare alei si parcari et. II D.A.L.I-studii de teren | 60,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc-D.A.L.I+studii teren | 65,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare alei si parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava-Consultanta (asistenta tehnica) | 17,900 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (dirigentie) | 6,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (asistenta) | 6,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (taxe, avize) | 3,000 | 0 | 0 |  |
|  | Refacere trotuare cu pavaj zona Capu Satului-DTE | 3,000 | 0 | 0 |  |
|  | Refacere trotuare cu pavaj zona Capu Satului-diriginte de santier | 3,000 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-Actualizare DALI+AVIZE | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-diriginte sanier | 6,000 | 0 | 0 |  |
|  | Refacere trotuare cu pavaj zona Capu Satului-documentatie, taxe, avize | 2,000 | 0 | 0 |  |
| Cap. 87,02 Turism |  | 5,366,000 | 4,529,415 | 104,719 | 4,424,696 |
| A. | Lucrări în continuare | 5,198,000 | 4,522,186 | 97,490 | 4,424,696 |
|  | Dotari partie de schi in vederea omologarii (sisteme de siguranta-plase protectie, balizare, panouri de orientare si informare) | 98,000 | 97,490 | 97,490 |  |
|  | Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău | 5100000 | 4,424,696 | 0 | 4424696 |
| B | Lucrari noi | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 |  |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 168,000 | 7,229 | 7,229 | 0 |
|  | Cort scenă | 8,000 | 7,229 | 7,229 |  |
|  | Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău - expertiza | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău-diriginte, taxe, avize | 160,000 | 0 | 0 |  |
|  | TOTAL TITLUL 51 | 150,000 | 0 | 0 |  |
| 66.02.-Sanatate |  | 150,000 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 150,000 | 0 | 0 |  |
|  | Tranfer finantare cheltuieli de capital | 150,000 | 0 | 0 |  |

-Municipiul și instituțiile subordonate nu înregistrează plăți restante față de furnizorii de bunuri, lucrări și servicii, dar înregistrează datorii la Fondul de risc de 4.602.912,41, ca urmare a plății de către Ministerul de Finanțe a ratelor creditului extern aferente anului 2017, credit contractat pentru proiectul Utilități și mediu la standarde europene.

-Conform prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, trimestrial,  se supune aprobǎrii Consiliului local contul de execuţie al bugetului  .

-Inregistrarea tuturor operaţiunilor aferente execuţiei bugetare(încasǎri şi plǎţi) a respectat prevederile legale.

-Situaţiile financiare trimestriale au fost vizate de Direcţia Finanţelor Publice Suceava.

Cu precizările de mai sus, consider necesar şi oportun promovarea acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

FLORESCU IULIANA