Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

Nr. ______ din ________ 2020

## Raport de specialitate

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul al I 2020

Analizând proiectul de hotǎrâre , precizez urmǎtoarele:

-Incasările la 31.03.2020 sunt de 10116460 lei , iar prevederea bugetară pentru trimestrul I este de 21601901 lei, ceea ce înseamnă 46,83% încasări față de prevedere, iar faţă  de aceeaşi perioadă a anului 2019 se observă o creștere a veniturilor cu 30,82%

-Plățile trimestrului I reprezintă 44,04% din prevederea bugetară pentru trimestrul I 2020 și 18,22% din prevederea bugetară pentru anul 2020.

Plățile pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista de investiții a anului 2020 se prezintă

astfel:

| Denumirea obiectivului |  | Valoarea | Plăți TRIM I 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | totala |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | Total | din care : |  |
|  |  |  | alocatii | de la | pe seama |
|  |  |  | bugetare | bugetul | transferu- |
|  |  |  | (col.10+ | local | rilor de la |
|  |  |  | col.11) |  | bugetul de stat |
|  | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| TOTAL INVESTITII TITLUL 58+TITLUL 70+TITLUL 55+TITLUL 51 |  | 25,656,753 | 1.858.441 | 1.273.611 | 584.830 |
|  | Total titlul 70 | 15,133,436 | 1.658.441 | 1073611 | 584.830 |
| B. | Lucrări noi | 3,185,000 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Lucrari in continuare | 9,359,501 | 1.199.435. | 666,282 | 533153 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 2,588,935 | 459.006 | 407.329 | 51.677 |
| Cap.51.02-Autoritati executive |  | 160,000 | 68000 | 68000 |  |
| B. | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 0 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 160,000 | 68000 | 68000 |  |
|  | Licențe program | 160,000 | 68000 | 68000 |  |
| Cap. 61,02 Ordine publică și siguranță națională |  | 121,631 | 6875 | 6875 | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 6875 | 6875 | 6875 | 0 |
|  | Autoturism | 980 |  |  |  |
|  | Sistem supraveghere video-execuție | 80,651 |  |  |  |
|  | Sistem supraveghere video (studiu soluții, expertiză, DTAC) | 30,000 | 6875 | 6875 |  |
|  | Aparate radar | 10,000 |  |  |  |
| Cap. 65.02 Învățământ |  | 471,500 | 16000 | 16000 | 0 |
| B. | Lucrari noi | 420,000 |  |  | 0 |
|  | Reabilitare Grădinița nr. 5 | 170,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare internat Liceul tehnologic nr. 1 | 100,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperiș sala de sport Școala Gimazială Bogdan Vodă | 150,000 |  |  |  |
| A. | Lucrari in continuare | 0 |  |  | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 51,500 | 16000 | 16000 | 0 |
|  | Dotari Școala Gimazială George Voevidca (table interactive) | 16,000 | 16000 | 16000 |  |
|  | Dotari Școala Gimazială Bogdan Vodă (table interactive și copiator) | 35,500 |  |  |  |
| Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie |  | 603,000 |  |  |  |
| B. | Lucrari noi | 100,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare parcuri M. Eminescu si I. Creanga- proiectare + executie | 100,000 |  |  |  |
| A. | Lucrari in continuare | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - execuție | 10,000 |  |  |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 493,000 |  |  | 0 |
|  | Teren zona Stadion municipal | 304,000 |  |  |  |
|  | Amenajare teren de sport Scoala Bogdan Voda- SF | 50,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare parcuri M. Eminescu si I. Creanga DALI | 135,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - asistență | 3,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - taxe, avize | 1,000 |  |  |  |
| Cap.70.02.-Servicii si dezvoltare publica |  | 8,365,765 | 755592 | 170762 | 584830 |
| B. | Lucrari noi | 720,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Grupuri sanitare publice in municipiul Campulung Moldovenesc - proiectare+executie | 250,000 |  |  |  |
|  | Iluminat arhitectural Fosta Primărie | 50,000 |  |  |  |
|  | Centrale termice blocuri ANL-proiectare + executie | 420,000 |  |  |  |
| A. | Lucrari în continuare | 6,364,501 | 601125 | 67972 | 533153 |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,677,728 | 131568 |  | 131568 |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 100,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,397,475 |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 100,000 |  |  |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2 - executie | 206,704 | 47173 | 47173 |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava proiectare + executie | 450,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) - executie | 26,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -proiectare, asistență tehnică și execuție | 123,335 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - proiectare, asistență tehnică și execuție | 262,935 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - Proiectare, asistență tehnică și execuție | 1,688,323 | 401585 |  | 401585 |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-proiectare și execuție | 332,000 | 20799 | 20799 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 1,281,264 | 154467 | 102790 | 51677 |
|  | Containere | 90,000 |  |  |  |
|  | Actualizare P.U.G. și R.L.U. Campulung Moldovenesc | 25,000 |  |  |  |
|  | Sutdiu topografic PUZ Izvorul Alb | 25,210 | 25210 | 25210 |  |
|  | PUZ Izvorul Alb | 421,700 |  |  |  |
|  | Dotări Grădinița nr. 2 PNDL | 151,197 | 51677 |  | 51677 |
|  | Construire/reabilitare și modernizare locuințe și infrastructură rutieră prin POR 2014-2020- consultanta | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava- dirigintie de santier | 10,807 |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 2,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 12,300 |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 2,000 |  |  |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava -taxe si avize | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoal gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 10,000 | 2225 | 2225 |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 30,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 15,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 15,000 | 5314 | 5314 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-diriginte | 7,125 | 1125 | 1125 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-asistenta tehnica | 1,100 |  |  |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2- taxe, avize | 2,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) -diriginte santier | 1,500 | 1500 | 1500 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 7,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 8,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 26,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemente decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava -asistență tehnică | 35,700 |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemente decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-dirigenție de șantier | 27,000 |  |  |  |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-taxe și avize | 11,000 | 181 | 181 |  |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-dirigenție de șantier | 1,500 |  |  |  |
|  | Program de îmbunătățire a eficienței energetice în municipiul Câmpulung Moldovenesc(fonduri norvegiene)- | 56,000 | 55930 | 55930 |  |
|  | SF pentru eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Câmpulung Moldovenesc(fonduri norvegiene) | 71,500 |  |  |  |
|  | Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare și management integrat de proiect pentru accesarea Fondurilor norvegiene | 30,000 |  |  |  |
|  | Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesarea programului POCA 13 | 40,300 | 11305 | 11305 |  |
|  | Statii de incarcare electrice pentru autovehicule | 80,325 |  |  |  |
|  | Centrale termice blocuri ANL-dirigentie de santier | 4,000 |  |  |  |
|  | Centrale termice blocuri ANL- taxe si avize | 6,000 |  |  |  |
|  | Grupuri sanitare publice in municipiul Campulung Moldovenesc - dirigentie de santier | 10,000 |  |  |  |
|  | Grupuri sanitare publice in municipiul Campulung Moldovenesc - taxe si avize | 5,000 |  |  |  |
| Cap. 83.02.-Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |  | 28,584 | 14108 | 14108 |  |
| B | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 28,584 | 14108 | 14108 |  |
|  | Amenajament silvic pentru pădurile împăduritepropietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 28,584 | 14108 | 14108 |  |
| Cap. 84.02.-Transporturi |  | 5,252,956 | 797866 | 797866 | 0 |
| B. | Lucrari noi | 1,945,000 |  |  | 0 |
|  | Refacere infrastructura rutiera, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea seacă și str. Simion Florea Marian-proiectare, asistenta tehnica si executie | 900,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare strazi din municipiul Campulung Moldovenesc - proiectare, asistenta tehnica si executie | 945,000 |  |  |  |
|  | Lucrari de siguranta circulatiei str. Izvorul Alb, km 2+000 - 5+000 (parapet protectie) - proiectare + executie | 100,000 |  |  |  |
| A. | Lucrări în continuare | 2,985,000 | 598310 | 598310 | 0 |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-proiectare+executie | 215,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II - proiectare + execuție | 2,750,000 | 598310 | 598310 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-proiectare | 20,000 |  |  |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 322,956 | 199556 | 199556 | 0 |
|  | Refacere infrastructura rutiera, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea seacă și str. Simion Florea Marian-sf și avize | 100,000 | 96600 | 96600 |  |
|  | Parcometre | 42,956 | 42,956 | 42,956 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-diriginte sanier | 6,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-taxe și avize | 5,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II -diriginție de șantier | 15,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II- taxe si avize | 5,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc-DALI | 60,000 | 60000 | 60000 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-taxe avize | 5,000 |  |  |  |
|  | Refacere infrastructura rutiera, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea seacă și str. Simion Florea Marian-taxe si avize | 10,000 |  |  |  |
|  | Refacere infrastructura rutiera, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea seacă și str. Simion Florea Marian-diriginte de santier | 10,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare strazi din municipiul Campulung Moldovenesc - taxe si avize | 35,000 |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare strazi din municipiul Campulung Moldovenesc - diriginte de santier | 16,500 |  |  |  |
|  | Cupa buldoexcavator | 3,500 |  |  |  |
|  | Lucrari de siguranta circulatiei str. Izvorul Alb, km 2+000 - 5+000 (parapet protectie) - diriginte de santier | 5,000 |  |  |  |
|  | Lucrari de siguranta circulatiei str. Izvorul Alb, km 2+000 - 5+000 (parapet protectie) - taxe si avize | 4,000 |  |  |  |
| Cap. 87,02 Turism |  | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| B | Lucrări noi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Lucrări în continuare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Studii si avize pentru promovarea investitiei tronson II Partia Rarau | 130,000 | 0 | 0 |  |
|  | Capitolul 66.02-Titlul 51 | 1,002,000 | 200000 | 200000 | 0 |
|  | Transferuri pentru investiții la spitale | 1,002,000 | 200000 | 200000 |  |

-Municipiul și instituțiile subordonate nu înregistrează plăți restante față de furnizorii de bunuri, lucrări și servicii, dar înregistrează datorii la Fondul de risc de 4,120,641 lei la data de 31.03.2020, ca urmare a plății de către Ministerul de Finanțe a ratelor creditului extern aferente anilor 2019-  rata septembrie și 2020 – rata martie, credit contractat pentru proiectul Utilități și mediu la standarde europene.

-Conform prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, trimestrial,  se supune aprobǎrii Consiliului local contul de execuţie al bugetului.

-Inregistrarea tuturor operaţiunilor aferente execuţiei bugetare(încasǎri şi plǎţi) a respectat prevederile legale.

-Situaţiile financiare trimestriale au fost vizate de Administrația Finanţelor Publice Suceava.

Cu precizările de mai sus, consider necesar, oportun și legal acest proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

FLORESCU IULIANA