ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiție

”Reabilitare alei și parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc” Etapa II

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 3 din 31 ianuarie 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investiție ”Reabilitare alei și parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc” Etapa II, cu valoarea totală de 7.414.810,54 lei inclusiv T.V.A.  din care lucrări efective de construcții C+M în valoare de 6.822.441,29 lei inclusiv T.V.A.

În urma finalizării procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul nr. 14.185 din 22.05.2019 cu privire la execuția lucrărilor Etapa II, serviciile de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

Pe perioada desfășurării contractului s-a constatat necesitatea realizării unor lucrări ce îmbunătățesc rezultatul final al proiectul, precum suplimentarea stâlpilor pentru o iluminare mai mare în zonele cu risc, amplasare borduri suplimentare pentru crearea de spații verzi lângă clădirile de locuințe, racorduri cu străzi adiacente zonei de parcare, alte lucrări care vin în sprijinul cetățenilor.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul ”Reabilitare alei și parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc” Etapa II este de 7.648.168,74 lei inclusiv T.V.A., (din care C+M – 7.166.656,75 lei, inclusiv TVA).

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Serviciul investiții, tehnic, administrativ,

Șef serviciu

Erhan Andrei

Crihan Maria