ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiție

Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 12 din 28 ianuarie 2020 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție ( D.A.L.I.) cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, cu valoarea totală de 11.741.203,87 lei inclusiv T.V.A.  din care lucrări efective de construcții C+M în valoare de 9.316.458,02 lei inclusiv T.V.A.

În urma finalizării procedurilor de achiziție, s-au încheiat contractele de lucrări nr. 13.305 din 28.05.2020 – Lot 2 (str. Șandru), nr. 13.309 din 28.05.2020 – Lot 3 (str. Valea Caselor) și nr. 13.311 din 28.05.2020 – Lot 4 (str. I. Neculce, str. 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Drumul Tătarilor, str. 13 Decembrie, str. Pârâul Deia) cu privire la execuția lucrărilor Etapa I, precum și  contractul nr. 13.881 din 04.06.2020 cu privire la serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului.

Urmare a recepționării proiectului tehnic și a demarării lucrărilor de execuție pentru Lotul 4, locuitorii din zona Drumul Tătarilor au făcut numeroase solicitări pentru asfaltarea străzilor ce fac legătura cu strada Calea Transilvaniei.

Ținând cont de solicitările cetățenilor se propune modernizarea celor 4 străzi laterale, precum și modificarea părții carosabile pentru strada Drumul Tătarilor, proiectate inițial între 3,0 și 4,0 m la o lățime cuprinsă între 4,0 și 5,5m.

Totodată pe strada 13 Decembrie s-a identificat o zonă neamenajată ce poate fi valorificată prin realizarea unei parcări care să deservească parcurile din apropiere.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava este de 11.358.928,80 lei inclusiv T.V.A., (din care C+M – 9.306.807,10 lei, inclusiv TVA).

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Serviciul investiții, tehnic, administrativ,

Șef serviciu

Erhan Andrei

Crihan Maria