ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

# MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

P R I M A R

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea actualizării devizului general  pentru obiectivului de investiţii

Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Cu privire la acest proiect expun următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 12 din 28 ianuarie 2020 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție ( D.A.L.I.) cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, cu valoarea totală de 11.741.203,87 lei inclusiv T.V.A.  din care lucrări efective de construcții C+M în valoare de 9.316.458,02 lei inclusiv T.V.A.

În urma finalizării procedurilor de achiziție, s-au încheiat contractele de lucrări cu privire la execuția lucrărilor Etapa II, precum și  contractul de servicii de  proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

Ulterior s-a  recepționat proiectul tehnic și au demarat lucrările de execuție pentru Lotul 4.

Ținând cont de solicitările cetățenilor din zona Drumul Tătarilor care au făcut numeroase solicitări pentru asfaltarea străzilor ce fac legătura cu strada Calea Transilvaniei, se propune modernizarea celor 4 străzi laterale, precum și modificarea părții carosabile pentru strada Drumul Tătarilor, proiectate inițial între 3,0 și 4,0 m la o lățime cuprinsă între 4,0 și 5,5m.

Totodată pe strada 13 Decembrie s-a identificat o zonă neamenajată ce poate fi valorificată prin realizarea unei parcări care să deservească parcurile din apropiere.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul Reabilitarea și modernizare străzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava este de 11.358.928,80 lei inclusiv T.V.A., (din care C+M – 9.306.807,10 lei, inclusiv TVA).

În acest sens, în anexa la proiectul de hotărâre se regăsesc, devizul general actualizat al investiției.

Cu această prezentare supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre.

P R I M A R,

Negură Mihăiţă