ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI URBANISM

# R A P O R T

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc”, aducem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 40 din 26 aprilie 2018 a fost aprobat devizul general al investiției, respectiv, s-a aprobat suma de 1.347.451,17 lei inclusiv T.V.A. din care lucrări de construcții (C+M) în valoare de 1.274.668,52 lei inclusiv T.V.A.

În urma alocărilor bugetare pentru acest obiectiv de investiții, a finalizării procedurilor de achiziții precum și a ultimei actualizări, valoarea totală a contractului de lucrări a fost de  1.643.613.82 lei cu T.V.A. din care C+M 1.576.089.92 lei cu T.V.A.

Având în vedere modificările legislative în domeniu este necesară actualizarea devizului general pentru restul de executat, în aplicarea O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și Instrucțiunea A.N.A.P nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei  lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum de interes local Izvorul Alb – pârtia de schi de la km 2 la km 5, din municipiul Câmpulung Moldovenesc” este de 1.633.376,962 lei cu T.V.A. din care  rest de executat C+M 760.345,57 lei cu T.V.A.

Argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Compartiment investiţii,

Crihan Maria