ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru obiectivul de investiție

Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 2 “George Voevidca”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 103 din 11 noiembrie 2016 s-a aprobat suma de 2.966.018 lei inclusiv T.V.A. pentru lucrări de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale nr. 2 ”George Voevidca” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 189.019 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 871/21.11.2016 – 2719/13.12.2016 și finalizarea procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 21.701 din 03.08.2017 cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitarea și modernizare a școlii.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție a rezultat devizul general actualizat: 2.828.953,61 lei TVA inclus.

Având în vedere modificările legislative în domeniu, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cât și Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prevăzută în prezentul proiect este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava este de 2.900.797,828 lei, inclusiv TVA (din care, rest de executat C+M – 2.014.243,94 lei), inclusiv TVA), iar contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la proiect este în cuantum de 120.803,33 lei, inclusiv TVA.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Compartiment investiţii,

Ing. Crihan Maria