ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T

privind  aprobarea devizului general actualizat urmare a încheierii contractelor de achiziție și a contribuției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru obiectivului de investiţii

Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre precizăm următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 105 din 11 noiembrie 2016 s-a aprobat suma de 3.103.503 lei inclusiv T.V.A. pentru lucrări de reabilitare și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Bogdan Vodă din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și contribuția municipiului în cuantum de 175.996 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 1027/09.12.2016 – 27.822/20.12.2016 și finalizarea procedurilor de achiziție, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 21.702 din 03.08.2017 cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitarea și modernizare a sediului de clădire principală a școlii gimnaziale Bogdan Vodă.

Urmare a finalizării procedurii de achiziție a rezultat devizul general actualizat: 2.518.353,46 lei TVA inclus.

Având în vedere modificările legislative în domeniu, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cât și Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea este referitoare la creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel că, valoarea actualizată pentru proiectul Reabilitarea și modernizare sediu clădire principală școală gimnazială “Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava este de 2.556.080,655 lei, inclusiv TVA (din care C+M – 2.167.450,137 lei), inclusiv TVA), iar contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la proiect este în cuantum de 88.621,736 lei, inclusiv TVA.

Conform reglementărilor specifice, este necesară aprobarea de către consiliul Local a devizului  general actualizat și a contribuției UAT

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa |  |
| --- | --- |

Compartiment investiţii,

Crihan Maria