Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

Nr. ______ din ________ 2019

## Raport de specialitate

la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe trimestrul III 2019

Analizând proiectul de hotǎrâre , precizez urmǎtoarele:

-Incasările la 30.09.2019 sunt de 31.885.746 lei , iar prevederea bugetară pentru anul 2019 este de 50.519.023 lei, ceea ce înseamnă 63.12% încasări față de prevedere, iar faţă  de aceeaşi perioadă a anului 2018 se observă o creștere a veniturilor proprii cu 20,93%

-Plățile trimestrului III în sumă de 31.885.746 lei reprezintă 63.12% din prevederea bugetară pentru anul 2019 care este de 50.519.023 lei.

Plățile pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista de investiții a anului 2019 se prezintă astfel:

| Denumirea obiectivului |  | Valoarea |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | totala |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | Total | Plati 2019 |  |  |  |
|  |  |  | (col.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | la | Fonduri | Total | din care : |  |
|  |  |  | col.9) | nerambrs. | alocatii | de la | pe seama |
|  |  |  |  |  | bugetare | bugetul | transferu- |
|  |  |  |  |  | (col.10+ | local | rilor de la |
|  |  |  |  |  | col.11) |  | bugetul |
|  | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Total titlul 70 | 9,349,848 | 2,158,515 | 0 | 2,158,515 | 574,523 | 1,583,992 |
| B. | Lucrări noi | 2,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Lucrari in continuare | 5,712,498 | 1,943,616 | 0 | 1,943,616 | 359,624 | 1,583,992 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 1,067,350 | 214,899 | 0 | 214,899 | 214,899 | 0 |
| Cap.51.02-Autoritati executive |  | 10,000 | 1,724 | 0 | 1,724 | 1,724 | 0 |
| B. | Lucrări noi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 10,000 | 1,724 | 0 | 1,724 | 1,724 | 0 |
|  | Licențe | 10,000 | 1,724 |  | 1,724 | 1,724 |  |
| Cap. 61,02,03,04 Politia locala |  | 81,500 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 81,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Sistem supraveghere video | 80,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Licențe | 1,500 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Cap. 65.02 Învățământ |  | 71,800 | 60,111 | 0 | 60,111 | 60,111 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 66,000 | 54,326 | 0 | 54,326 | 54,326 |  |
|  | Modernizarea și amenajarea spațiilor situate la etajele 2 și 3 din strada Liceului nr. 3 pentru autorizare securitate la incendiu | 66,000 | 54,326 |  | 54,326 | 54,326 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 5,800 | 5,785 | 0 | 5,785 | 5,785 | 0 |
|  | Imprimanta A3 | 5,800 | 5,785 |  | 5,785 | 5,785 |  |
| Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie |  | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari in continuare | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - execuție | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - asistență | 8,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava - taxe, avize | 2,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Cap. 68.02 Asistență socială |  | 150,000 | 144,670 | 0 | 144,670 | 144,670 |  |
| C. Alte cheltuieli de investiții |  | 150,000 | 144,670 | 0 | 144,670 | 144,670 |  |
|  | Containere tip locuință | 150,000 | 144,670 |  | 144,670 | 144,670 |  |
| Cap.70.02.-Servicii si dezvoltare publica |  | 5,064,248 | 1,609,897 | 0 | 1,609,897 | 25,905 | 1,583,992 |
| B. | Lucrari noi | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Extindere rețele electrice și iluminat public in municipiu proiectare si executie | 30,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| A. | Lucrari în continuare | 4,566,498 | 1,583,992 | 0 | 1,583,992 | 0 | 1,583,992 |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,601,000 | 934,547 |  | 934,547 |  | 934,547 |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,601,000 | 649,445 |  | 649,445 |  | 649,445 |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 1,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2 - executie | 256,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava proiectare + executie | 520,500 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) - executie | 31,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -proiectare, asistență tehnică și execuție | 123,335 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - proiectare, asistență tehnică și execuție | 262,935 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - Proiectare, asistență tehnică și execuție | 168,728 | 0 |  |  |  |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 467,750 | 25,905 | 0 | 25,905 | 25,905 | 0 |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava proiectare | 15,000 | 14,994 |  | 14,994 | 14,994 |  |
|  | Strategia privind eficiența energetica a municipiului Câmpulung Moldovenesc | 50,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Actualizare P.U.G. și R.L.U. Campulung Moldovenesc | 16,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | PUZ Izvorul Alb | 20,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Extindere rețele electrice și iluminat public in municipiu -taxe si avize | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Extindere rețele electrice și iluminat public in municipiu - dirgenție de șantier | 4,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Studiu publicitate, reclame, firme | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Dotări Grădinița nr. 2 PNDL | 160,900 | 0 |  |  |  |  |
|  | Construire/reabilitare și modernizare locuințe și infrastructură rutieră prin POR 2014-2020- consultanta | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava- dirigintie de santier | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoala gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 11,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | 9,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava -taxe si avize | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoal gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, taxe si avize | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 30,000 | 212 |  | 212 | 212 |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 15,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | 15,000 | 10,699 |  | 10,699 | 10,699 |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-diriginte | 8,250 | 0 |  |  |  |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-asistenta tehnica | 5,100 | 0 |  |  |  |  |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2- taxe, avize | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) -diriginte santier | 1,500 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) - avize, taxe | 2,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 5,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 5,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | 5,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava -asistență tehnică | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-dirigenție de șantier | 10,000 | 0 |  |  |  |  |
| Cap. 83.02.-Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |  | 56,800 | 28,217 | 0 | 28,217 | 28,217 |  |
| B | Lucrări noi | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 56,800 | 28,217 | 0 | 28,217 | 28,217 |  |
|  | Amenajament silvic pentru pădurile împădurite proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 56,800 | 28,217 |  | 28,217 | 28,217 |  |
| Cap. 84.02.-Transporturi |  | 3,844,000 | 313,796 | 0 | 313,796 | 313,796 | 0 |
| B. | Lucrari noi | 2,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II - proiectare + execuție | 700,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-proiectare +executie | 1,840,000 | 0 |  |  |  |  |
| A. | Lucrări în continuare | 1,070,000 | 305,298 | 0 | 305,298 | 305,298 | 0 |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-proiectare+executie | 570,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (proiectare, executie) | 500,000 | 305,298 |  | 305,298 | 305,298 |  |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 234,000 | 8,498 | 0 | 8,498 | 8,498 | 0 |
|  | Refacere infrastructura rutiera, poduri, podețe și apărări de maluri str. Valea seacă și str. Simion Florea Marian-sf și avize | 130,000 | 4,746 |  | 4,746 | 4,746 |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (dirigentie) | 6,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (asistenta) | 6,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (taxe, avize) | 3,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-diriginte sanier | 6,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-taxe și avize | 8,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II -diriginție de șantier | 5,000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Reabilitare alei și parcări et. II- taxe si avize | 25,000 | 3,752 |  | 3,752 | 3,752 |  |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-DALI | 45,000 | 0 |  |  |  |  |
| Cap. 87,02 Turism |  | 51,500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| A. | Lucrări în continuare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Alte cheltuieli de investiţii | 51,500 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Studii Partia de schi Rarau tr.2 | 50,000 | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Licențe calculator | 1,500 | 0 |  | 0 | 0 |  |

-Municipiul și instituțiile subordonate nu înregistrează plăți restante față de furnizorii de bunuri, lucrări și servicii.

-Conform prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, trimestrial,  se supune aprobǎrii Consiliului local contul de execuţie al bugetului.

-Inregistrarea tuturor operaţiunilor aferente execuţiei bugetare(încasǎri şi plǎţi) a respectat prevederile legale.

Cu precizările de mai sus, consider necesar, oportun și legal acest proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

FLORESCU IULIANA