ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

# MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

P R I M A R

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General  al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor

tehnico – economici revizuiți

Prin Nota Justificativă nr.10707 / 10.05.2022, privind necesitatea actualizării Devizului General al proiectului major Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014-2020, în baza prevederilor HG 379/2020 pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”, societatea ACET SA Suceava, în calitate de beneficiar al proiectului, motiveaza nevoia aplicării prevederilor HG 379 pentru a actualiza valoarea devizului general aferent proiectului major “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava in perioada 2014-2020”, aprobat de CE in data de 17.03.2020.

In ultimii ani, in special in perioada cuprinsa intre data elaborarii Devizului General (2017) si data curenta, costurile de construcție în România au crescut într-un ritm alert, astfel incat rezerva pentru ajustarea preturilor a devenit neacoperioare.

In conformitate cu HG 379/2020, beneficiarii au posibilitatea de a solicita Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Metodologiei din HG379, ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 se realizează cu respectarea următoarelor etape:

a) stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019;

b) actualizarea analizei cost-beneficiu cu anul de referință 2019;

c) recalcularea rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2020-2023;

d) elaborarea documentației de modificare a proiectului.

Actualizarea valorii devizului general a dus la scaderea valorilor pentru indicatorii economici, dar acestia inca sunt pozitivi, ceea ce arata ca majorarea valorii proiectului nu afecteaza sustenabilitatea economica a acestuia. Rentabilitatea socioeconomică scade usor fata de varianta initiala, dar se pastreaza peste 5%. Proiectul indica indicatori economici cu beneficii economice care depasesc semnificativ costurile economice, dovedind faptul ca Proiectul merita sa fie cofinantat.

Cu argumentele de mai sus, supun dezbaterii și aprobări dvs. proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

Negură Mihăiţă