ROMÂNIA

JUDEŢUL  SUCEAVA

# MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC

P R I M A R

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotãrâre privind

# aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii și realizarea coeziuniii economice, sociale și teritoriale.

În cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației se înscrie proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL SUCEAVA  IN PERIOADA 2014 – 2020”, derulat prin ACET S.A. Suceava, in calitate de Operator Regional.

Proiect consta in investitii care privesc tratarea si distributia apei potabile in 12 sisteme de alimentare cu apa precum și investitii in colectarea si epurarea apelor uzate in 13 aglomerari.

Eforturile vor fi focalizate spre urmatoarele componente:

- reabilitarea surselor de apa subterana/de suprafata existente;

- reabilitarea/extinderea statiilor de tratre;

- reabilitarea/extinderea statiilor de pompare;

- reabilitarea/extinderea aductiunilor;

- reabilitarea/extinderea retelelor de distributie si rezervoarelor

Pentru Municipiul Câmpulung Moldovenesc investițiile propuse a se realiza prin POIM sunt:

Captarea apei

•	Reabilitare front de captare Sadova;

•	Reabilitare front de captare Aeroport.

Conducta de aductiune

•	Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Aeroport si rezervor Magura.

•	Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune (refulare) dintre zona de captare Sadova si rezervor Runc.

Inmagazinarea apei

•	Reabilitare rezervoare de inmagazinare Magura;

•	Reabilitare rezervoare de inmagazinare Runc.

Statii de pompare

•	3 statii noi de pompare apa potabila, pe reteaua de distributie.

Reteaua de alimentare cu apa

•	Extinderea rețelei de distributie a apei cu o lungime de 25173 m;

•	Reabilitarea prin inlocuire a retelei de distributie a apei pe o lungime de 730 m.

Retea de canalizare:

•	Extindere retea de canalizare cu lungime totala de 38990 m;

•	Reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu lungime totala de 454 m.

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare

•	14 statii de pompare ape uzate noi, lungime totala conducte de refulare 5507 m;

Statie de epurare

•	Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare Câmpulung Moldovenesc.

Durata estimată a lucrărilor de reabilitare nu va depăși 48 luni.

Valoarea totală a investiției, conform indicatorilor economici ai investiției transmiși de ACET SA este de 25.019.059 EURO fără T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 16.585.515 EURO fără T.V.A.

Principalele rezultate ale componentelor investitionale sunt:

- Cresterea ratei de conectare in sistemele de canalizare la cel putin 98% pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;

- Reducerea infiltratiilor;

- Cresterea securitatii sistemului;

- Imbunatatirea calitatii emisarului prin reabilitarea retelei de canalizare, astfel incat tot debitul colectat sa fie deversat si epurat in statia de epurare;

- Asigurarea accesului la servicii de colectare si epurare a apei uzate de calitate pe baza principiului maximizarii eficientei costurilor, calitatii in operare si afordabilitatii populatiei.

Aria de acoperire a proiectului include sistemele de alimentare cu apă și canalizare existente la nivelul județului Suceava, iar Municipiul Câmpulung Moldovenesc, ca aglomerare urbană, beneficiază de investițiile propuse, mult așteptate de întreaga comunitate loală.

Cu argumentele prezentate, supun aprobãrii dumneavoastrã acest proiect de hotãrâre.

PRIMAR,

Negură Mihăiţă