ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 379/2020, aferente UAT municipiul Câmpulung Moldovenesc și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Câmpulung Moldovenesc la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiță

Referitor la proiectul de hotărâre, prezentăm următoarele:

Motivat de creșterile de prețuri, din perioada cuprinsa intre data elaborarii Devizului General (în anul 2017, iar aprobarea acestuia în decembrie 2019 prin HCL) si data curenta, a faptului că rezerva pentru ajustarea preturilor a devenit neacoperioare, în aplicarea HG 379/2020, beneficiarii proiectelor au posibilitatea de a solicita Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În urma actualizărilor, valoarea totală a investiției pentru Municipiul Câmpulung Moldovenesc se prezintă astfel:

|  | An 2019 | An 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA, din care: | 25.019.059 | 30.383.095 |  |
| Constructii – montaj (C+M), Euro fara TVA | 16.585.515 | 20.268.617 |  |

Cofinanțarea-contributia de la bugetul local, de 2% la cheltuielile eligibile:

|  | 2019 | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA | 470.358 | 571.202 |  |
| Eșalonare contribuție buget local: |  |  |  |
| - anul I | 82.783 | 100.532 |  |
| - anul II | 161.803 | 196.494 |  |
| - anul III | 168.859 | 205.062 |  |
| - anul IV | 56.913 | 69.115 |  |

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun.

| Direcția tehnică și urbanism, Director executiv adjunct, Istrate Luminița | Serviciul Investiții, tehnic, administrativ Șef serviciu, ing. Erhan Andrei | Serviciul Gospodărire municipal, Șef serviciu, ing. Latiș Mihai |
| --- | --- | --- |