ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Nr. ____ din _______ 2024

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

- pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc”, cod proiect 350490833

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

Proiectul “Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” a fost depus și după evaluare a fost încheiat contractul de finanțare nr. 52/12.02.2023 cu MFTES. Valoarea proiectului prevăzută de contract este de 2.283.300.17 lei, din care valoare eligibilă, 1.923.865.68 lei.

Pentru execuția lucrările au fost derulate 2 proceduri de licitație și o procedură de negociere (invitație de participare 30803/25.09.2024, raport anulare procedură ), dar fără a putea contracta lucrările.

Precizăm că față de valoarea eligibilă a contractului, contribuția din bugetul local este de 62,58 %.

Valoarea totală a obiectivului „Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” este în sumă 3.073.892,62 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 2.042.491,54 lei inclusiv T.V.A.

Prin contractul de finanțare mai sus menționat ne este asigurata suma de 1.923.865,68 lei (1.619.386 lei din PNRR și 304.479,68 lei valoarea TVA-ului de la bugetul de stat), iar orice cheltuială suplimentară este în sarcina bugetului local.

Conform devizului cu majorarea valorii pentru obiectiv, contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc este în cuantum de 1.150.026,94 lei inclusiv T.V.A. - cheltuieli care depășesc valoarea contractului de finanțare. În cazul în care va fi posibilă o suplimentare a finanțării externe, vom face toate demersurile necesare.

Sunt necesare și următoarele precizări:

Conform ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde obligatoriu o perioadă de funcționare a serviciului social nou creat.

Conform prevederilor contractului de finanțare nr. 52/12.12.2023 și actului adițional nr. 1, încheiate cu  Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse  în cadrul PNRR pentru proiectul „CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI CÂMPULUNG MOLDOVENESC” COD – 350490833,

(2)…contractul încetează la data de 15.08.2025 sau la data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată 6, conform Legii nr. 102/2024, oricare termen intervine primul. Perioada de implementare a proiectului prevăzut în anexa 3 la prezentul contract este cuprinsă între 01.03.2023 și data de 15.08.2025 sau data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată 6 în care este inclusă Ținta T394 – Centre de zi pentru a preveni separarea copiilor de familie. Această perioadă cuprinde, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(3) MFTEȘ va transmite o notificare prealabilă Beneficiarului, prin care îl va informa cu privire la data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată 6.

Astfel că execuția lucrărilor de construire, amenajare și dotare pentru centru nu poate depăși data de 15 iunie 2025 (aproximativ 7 luni, foarte scurt și include perioada anotimpului rece), pentru funcționare 2 luni, până la data de 25 august 2025 sau până la data transmiterii cererii de plată 6.

Vom întreprinde toata demersurile necesare, atât pentru suplimentarea valorii eligibile cât și pentru prelungirea duratei contractului, dacă va fi posibil. Din discuțiile purtate cu reprezentanții ministerului, la acastă data niciuna din cerințele noastre nu este soluționată favorabil.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM,

| Director executiv adjunct, Luminiţa Istrate | Compartiment investiții, Crihan Maria |
| --- | --- |