ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr. 2, cod poştal 725100

Tel. 0230314425, fax 0230314725; primaria@campulung moldovenesc.ro; comunicare@campulungmoldovenesc.ro

Nr. 11382 din 26.04.2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI

CÂMPULUNG MOLDOVENESC ÎN ANUL 2017

I.PROFIL ORGANIZAŢIONAL

CUVÂNT ÎNAINTE

Raportul de activitate pentru anul 2017 al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, elaborat şi adus la cunoştinţă publică în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 şi ale  art. 10 alin. (3), (4), (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G.R. nr. 123/2002, reprezintă un demers pozitiv spre creşterea transparenţei şi o reală deschidere către cetăţean.

Prin documentul de faţă prezentăm cetăţenilor date concrete despre activitatea investiţională a municipalităţii şi informaţii privind priorităţile de dezvoltare pe termen lung.

Am îmbunătăţit şi continuăm să îmbunătăţim calitatea serviciilor prestate de administraţia publică către cetăţeni şi vă asigurăm că, împreună cu întreg aparatul de specialitate din cadrul primăriei, ne vom apleca asupra nevoilor comunității prin atragerea de fonduri europene și programe naționale pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor municipiului Câmpulung Moldovenesc.

MISIUNEA PRIMĂRIEI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Misiunea noastră, a administrației publice locale, este de a satisface nevoile locuitorilor municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin oferirea unor servicii de calitate, eficiente, în condiții de reală transparență și cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.

Viziunea strategică adoptată de către municipalitate constă în dezvoltarea municipiului nostru ca stațiune turistică europeană, având un mediu curat și condiții bune de viață pentru cetățenii săi. Acest lucru va fi posibil luându-se în calcul toți factorii ce contribuie la realizarea cu succes a unui plan integrat de dezvoltare: mediul economic, dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, accesul tuturor categoriilor sociale la serviciile de utilitate publică, protejarea mediului înconjurător, relansarea și dezvoltarea coeziunii și incluziunii sociale.

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025 stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural din comunitatea noastră.

Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă localitatea noastră, abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele și planurile strategice elaborate la nivel regional, național și european, urmărindu-se direcțiile de dezvoltare spre care dorim să ne îndreptăm cu scopul de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă a comunității noastre.

În acest scop, sunt identificate câteva obiective cheie pe care ar trebui să ne axăm: dezvoltarea infrastructurii din municipiul Câmpulung Moldovenesc, îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor, sprijinirea și punerea în valoare a capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii sanitare și a sistemului de protecție socială și protejarea mediului înconjurător, crearea unui mediu favorabil dezvoltării unei economii durabile şi valorificarea durabilă a resurselor turistice locale.

Avem un plan strategic de dezvoltare pentru următorii ani care să poată facilita crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, regenerarea urbană a municipiului, dezvoltarea educației și protecția socială, dezvoltarea infrastructurii utilitare și a infrastructurii de turism precum și alte direcții strategice care pun accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Obiectivele de dezvoltare a Municipiului Câmpulung Moldovenesc țin cont de toate condiționalitățile de finanțare și propun proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor precizați în documente programatice regionale, naționale și europene, astfel încât să ne asigurăm că viitoarele proiecte vor fi eligibile în următorul cadru de finanțare 2014-2020.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este partener activ al autorităților județene, regionale și centrale, pentru a ne putea asigura că interesele câmpulungenilor sunt reprezentate echitabil și că unitatea administrativ-teritorială își va consolida poziția de Pol de Dezvoltare Urbană pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a regiunii.

II.POLITICI PUBLICE

Strategia Municipiului Câmpulung Moldovenesc, coroborată cu strategia Europa 2020, a dorit să se axeze pe trei priorităţi fundamentale:

-creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

-creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologic şi mai competitiv;

-creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

În anul 2017 s-au realizat următoarele investiții:

- Reabilitare alei și parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare de la bugetul local.

În anul 2017 s-au reabilitat zonele enumerate mai jos cu următoarele capacități fizice realizate:

Ob.1 Str. Sirenei – 80 de locuri de parcare, 2.315 m2 de îmbrăcăminte asfaltică în zonele de alei și parcări și 110 m2 de trotuare pietonale.

Ob. 7 Str. Trandafirilor – 135 de locuri de parcare, 4.650 m2 de îmbrăcăminte asfaltică în zonele de alei și parcări și 800 m2 de trotuare pietonale.

Ob. 10 Str. Calea Bucovinei nr. 65 – 49 locuri de parcare, 2.000 m2 de îmbrăcăminte asfaltică în zonele de alei și parcări și 300 m2 de trotuare pietonale.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2017 a fost de 1.628.930 lei cu T.V.A.

- “Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere de covor asfaltic în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Al. Vlahuță, str. 1 Mai (parțial), str. Solidarității (parțial), str. Tr. Grozăvescu (parțial), str. I. Slavici (parțial), str. V. Alecsandri (parțial), str. T. Vladimirescu (parțial), str. Mioriței (parțial) și str. Izvorul Alb (parțial)”

Lucrările de reabilitare au constat în așternerea de covor asfaltic și realizarea unui sistem de colectare și evacuare de pe suprafața carosabilă a apelor pluviale.

S-au reabilitat următoarele segmente de stradă:

Al. Vlahuță - 1.115 ml, 1 Mai – 133 ml, Solidarității – 56 ml, Tr. Grozăvescu – 112 ml, V. Alecsandri – 217 ml, T. Vladimirescu – 580 ml, Izv. Alb – 350 ml, Mioriței - 131 ml, I. Slavici – 231 ml cu o suprafață totală de 17.438 m2.

Finanțarea a fost asigurată de la bugetul local. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.128.399 lei cu T.V.A.

- “Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

În cadrul obiectivului de investiții s-a reabilitat o suprafața de 1.402 m2 de trotuar pietonal, cu pavele din beton vibropresat, pe partea dreaptă a sensului de mers spre Suceava de la pasajul CF de pe Calea Bucovinei până la intersecția str. Calea Bucovinei cu str. Pietrele Doamnei (zonele nereabilitate anterior).

Valoarea lucrărilor este de 155.542 lei cu T.V.A. și a fost asigurată din bugetul local.

- “Consolidare şi restaurare imobil Fosta Primărie a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Calea Transilvaniei nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

Acest obiectiv de investiții se realizează în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare de la bugetul local.

În anul 2017 s-au executat lucrări de consolidare și restaurare la fațada principală a clădirii.

Valoarea lucrărilor în anul 2017 a fost de 217.089 lei cu T.V.A.

- “Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”

Acest obiectiv de investiții se realizează în cadrul unui contract de lucrări multianual cu finanțare mixtă buget de stat – buget local.

În anul 2017 s-au executat lucrări la: amenajare pârtie, instalație de înzăpezit artificial, parcare auto + drum de acces, garaj mașină de bătut zăpada (clădire ratrac), instalație de iluminat parcare + drum acces, instalație de iluminat pârtie.

Valoarea lucrărilor executate în anul 2017 a fost de 4.507.897 lei cu T.V.A., din care 58.200 lei cu T.V.A. de la bugetul local.

- "Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava"

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare de 3.030.892 lei cu T.V.A.

În anul 2017 s-au realizat Proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități de lucrări.

- "Reabilitare și modernizare Școala gimnazială “George Voievidca”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava"

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare 2.990.731 lei cu T.V.A.

În anul 2017 s-a realizat Proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități de lucrări.

- “Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala gimnazială “Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare 3.129.387 lei cu T.V.A.

În anul 2017 s-au realizat Proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități de lucrări.

- “Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala gimnazială “Teodor Stefanelli”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”

Acest obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu o contribuție de la bugetul local. Contractul de proiectare, lucrări și asistență tehnică multianual este în valoare 3.189.481 lei cu T.V.A.

În anul 2017 s-au realizat Proiectul tehnic, detaliile de execuție și listele de cantități de lucrări.

- Pentru obiectivul pârtiei de schi, au fost realizate toate procedurile necesare ce au avut rezultat final aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe cablu și a activităților conexe domeniului schiabil „Rarău” Câmpulung Moldovenesc (HCL nr. 66 din 27 aprilie 2017 și HCL 10/ din 27 iulie 2017).

- Referitor la obiectivul ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”, încă din perioada anetrioară anului 2017 au fost realizate documentațiile necesare și amplasamentul a fost predate CNI în vederea realizării lucrărilor. În anul 2017 au fost începute lucrările, momentan sistate motivat de faptul că au intervenit unele neconformități între proiectul tehnic de execuție și situația din teren. Valoarea totală a investiţiei (conform devizului general aferent DALI) este de 4.010,984 mii lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcţii (C+M) în valoare de 3.045,514 mii lei inclusiv T.V.A.

PRIORITĂŢILE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Viitorul comunității noastre stă în mâinile noastre, și dacă avem această oportunitate de a schimba în mai bine, consider că este datoria noastră, a autorităţilor publice locale, de a ne implica și a transforma municipiul Câmpulung Moldovenesc într-unul dintre cele mai dezvoltate și cunoscute din zona Bucovinei.

Anul 2018 este un an de o importanță majoră pentru dezvoltarea viitoare a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, având în vedere că ne dorim să fim un actor important la nivel regional și national, parte al platformei-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică.

Obiectivele stabilite pentru 2018 continuă priorităţile şi activităţile stabilite în Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpulung Moldovenesc, perioada 2016-2025, strategie care a fost corelată cu obiectivele asumate de România şi propune proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor stabiliţi în documente programatice regionale, naționale și europene:

- Finalizarea următoarelor obiective de investiții:

- “Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău”.

- “Consolidare şi restaurare imobil Fosta Primărie a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situat în str. Calea Transilvaniei nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”.

- “Reabilitare alei și parcări în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

- Realizarea procedurilor necesare pentru semnarea contractelor de finanțare cu MDRAPFE pentru reabilitarea Colegiului Dragoș Vodă, Colegiului Silvic Bucovina și a dotării Grădiniței nr.2 “Căsuța Piticilor”.

- Realizarea documentațiilor și demararea lucrărilor pentru reabilitarea aleilor și parcărilor (etapa a II-a).

- Realizarea documentațiilor și demararea lucrărilor pentru reabilitarea infrastructurii rutiere în zonele de maximă necesitate.

- Încă din anul 2016 s-au realizat documentațiile necesare (studii de fezabilitate, cerere finanțare, etc.) pentru realizarea obiectivului Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară  5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, nr. apelului de proiecte POR/2016/5/5.1. iar documentația a fost înregistrată la ADR la nr. NE/SV/2016/5/5.1/1/238/14-11-2016.

Agenția, prin adresa nr. 14825/OI/16.11.2017, ne-a înștiințat că proiectul a trecut în etapa de precontractare, solicitându-ne documentele aferente acestei etape, în concordanță cu recomandările formulate de comisia de evaluare tehnică și financiară. Au fost depuse toate clarificările solicitate și suntem în așteptarea semnării contractului de finanțare pentru a putea demara toate procedurile necesare realizării obiectivului (contractare proiectare, lucrări execuție, asistență, dotări, etc.). Durată proiect 2018-2019.

- Cu privire la obiectivul ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (AȘEZĂMÂNT CULTURAL ȘI BIBLIOTECĂ) ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”, vor fi întreprinse toate demersurile necesare pentru deblocarea situației și finalizarea lucrărilor.

III.TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

BUGETUL INSTITUŢIEI

Sinteza bugetului pe surse de finanţare şi sinteza cheltuielilor, arată astfel:

| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |  |  | Cod indicator |  |  | Nr. Rand | PREVEDERI ANUALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |
| TOTAL VENITURI |  |  | V |  |  | 1 |  | 51.600.060 |  |  |  |
| VENITURI PROPRII |  |  | 49.90 |  |  | 2 |  | 21.418.354 |  |  |  |
| I. VENITURI CURENTE |  |  | 00.02 |  |  | 3 |  | 39.666.475 |  |  |  |
| A. VENITURI FISCALE |  |  | 00.03 |  |  | 4 |  | 35.244.305 |  |  |  |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL |  |  | 00.04 |  |  | 5 |  | 8.181.648 |  |  |  |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |  |  | 00.06 |  |  | 6 |  | 8.181.648 |  |  |  |
| Impozit pe venit |  |  | 03.02 |  |  | 7 |  | 64.997 |  |  |  |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal |  |  | 03.02.18 |  |  | 8 |  | 64.997 |  |  |  |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit |  |  | 04.02 |  |  | 9 |  | 8.116.651 |  |  |  |
| Cote defalcate din impozitul pe venit |  |  | 04.02.01 |  |  | 10 |  | 7.594.121 |  |  |  |
| Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale |  |  | 04.02.04 |  |  | 11 |  | 522.530 |  |  |  |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |  |  | 00.09 |  |  | 12 |  | 3.846.880 |  |  |  |
| IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |  |  | 07.02 |  |  | 13 |  | 3.846.880 |  |  |  |
| Impozit pe cladiri |  |  | 07.02.01 |  |  | 14 |  | 2.284.000 |  |  |  |
| Impozit pe cladiri persoane fizice |  |  | 07.02.01.01 |  |  | 15 |  | 884.000 |  |  |  |
| Impozit pe cladiri persoane juridice |  |  | 07.02.01.02 |  |  | 16 |  | 1.400.000 |  |  |  |
| Impozit pe terenuri |  |  | 07.02.02 |  |  | 17 |  | 1.248.000 |  |  |  |
| Impozit pe terenuri persoane fizice |  |  | 07.02.02.01 |  |  | 18 |  | 1.061.000 |  |  |  |
| Impozit pe terenuri persoane juridice |  |  | 07.02.02.02 |  |  | 19 |  | 187.000 |  |  |  |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru |  |  | 07.02.03 |  |  | 20 |  | 181.880 |  |  |  |
| Alte impozite si taxe pe proprietate |  |  | 07.02.50 |  |  | 21 |  | 133.000 |  |  |  |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |  |  | 00.10 |  |  | 22 |  | 23.211.655 |  |  |  |
| Sume defalcate din TVA |  |  | 11.02 |  |  | 23 |  | 22.053.680 |  |  |  |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti |  |  | 11.02.02 |  |  | 24 |  | 21.268.680 |  |  |  |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |  |  | 11.02.06 |  |  | 25 |  | 785.000 |  |  |  |
| Taxe pe servicii specifice |  |  | 15.02 |  |  | 26 |  | 158 |  |  |  |
| Impozit pe spectacole |  |  | 15.02.01 |  |  | 27 |  | 158 |  |  |  |
| Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor |  |  | 16.02 |  |  | 28 |  | 1.157.817 |  |  |  |
| Taxa asupra mijloacelor de transport |  |  | 16.02.02 |  |  | 29 |  | 889.525 |  |  |  |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice |  |  | 16.02.02.01 |  |  | 30 |  | 661.636 |  |  |  |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice |  |  | 16.02.02.02 |  |  | 31 |  | 227.889 |  |  |  |
| Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz |  |  | 16.02.03 |  |  | 32 |  | 244.848 |  |  |  |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor |  |  | 16.02.50 |  |  | 33 |  | 23.444 |  |  |  |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |  |  | 00.11 |  |  | 34 |  | 4.122 |  |  |  |
| ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |  |  | 18.02 |  |  | 35 |  | 4.122 |  |  |  |
| Alte impozite si taxe |  |  | 18.02.50 |  |  | 36 |  | 4.122 |  |  |  |
| C. VENITURI NEFISCALE |  |  | 00.12 |  |  | 37 |  | 4.422.170 |  |  |  |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |  |  | 00.13 |  |  | 38 |  | 1.055.891 |  |  |  |
| Venituri din proprietate |  |  | 30.02 |  |  | 39 |  | 1.055.891 |  |  |  |
| Venituri din concesiuni si inchirieri |  |  | 30.02.05 |  |  | 40 |  | 1.055.891 |  |  |  |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |  |  | 30.02.05.30 |  |  | 41 |  | 1.055.891 |  |  |  |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII |  |  | 00.14 |  |  | 42 |  | 3.366.279 |  |  |  |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati |  |  | 33.02 |  |  | 43 |  | 2.508.036 |  |  |  |
| Venituri din prestari de servicii |  |  | 33.02.08 |  |  | 44 |  | 480.000 |  |  |  |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |  |  | 33.02.50 |  |  | 45 |  | 2.028.036 |  |  |  |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise |  |  | 34.02 |  |  | 46 |  | 11.771 |  |  |  |
| Taxe extrajudiciare de timbru |  |  | 34.02.02 |  |  | 47 |  | 11.771 |  |  |  |
| Amenzi, penalitati si confiscari |  |  | 35.02 |  |  | 48 |  | 788.748 |  |  |  |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale |  |  | 35.02.01 |  |  | 49 |  | 788.748 |  |  |  |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate |  |  | 35.02.01.02 |  |  | 50 |  | 788.748 |  |  |  |
| Diverse venituri |  |  | 36.02 |  |  | 51 |  | 57.724 |  |  |  |
| Taxe Speciale |  |  | 36.02.06 |  |  | 52 |  | 6.500 |  |  |  |
| Alte venituri |  |  | 36.02.50 |  |  | 53 |  | 51.224 |  |  |  |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile |  |  | 37.02 |  |  | 54 |  | 0 |  |  |  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |  |  | 37.02.03 |  |  | 55 |  | -1.965.799 |  |  |  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare |  |  | 37.02.04 |  |  | 56 |  | 1.965.799 |  |  |  |
| II. VENITURI DIN CAPITAL |  |  | 00.15 |  |  | 57 |  | 60.531 |  |  |  |
| Venituri din valorificarea unor bunuri |  |  | 39.02 |  |  | 58 |  | 60.531 |  |  |  |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |  |  | 39.02.01 |  |  | 59 |  | 7.145 |  |  |  |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului |  |  | 39.02.03 |  |  | 60 |  | 5.412 |  |  |  |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat |  |  | 39.02.07 |  |  | 61 |  | 47.974 |  |  |  |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE |  |  | 00.16 |  |  | 62 |  | 3.745.028 |  |  |  |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate |  |  | 40.02 |  |  | 63 |  | 3.745.028 |  |  |  |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare |  |  | 40.02.14 |  |  | 64 |  | 3.559.021 |  |  |  |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare |  |  | 40.02.18 |  |  | 65 |  | 186.007 |  |  |  |
| IV. SUBVENTII |  |  | 00.17 |  |  | 66 |  | 8.128.026 |  |  |  |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |  |  | 00.18 |  |  | 67 |  | 8.128.026 |  |  |  |
| Subventii de la bugetul de stat |  |  | 42.02 |  |  | 68 |  | 8.128.026 |  |  |  |
| Planuri si regulamente de urbanism |  |  | 42.02.05 |  |  | 69 |  | 35.088 |  |  |  |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare |  |  | 42.02.20 |  |  | 70 |  | 1.474 |  |  |  |
| Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |  |  | 42.02.34 |  |  | 71 |  | 24.464 |  |  |  |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism |  |  | 42.02.40 |  |  | 72 |  | 7.550.000 |  |  |  |
| Subventii de la bug.de stat fin.programe nationale |  |  | 42.02.65 |  |  | 73 |  | 517.000 |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI |  |  | 00 |  |  | 1 |  | 51.600.060 |  |  |  |
| CHELTUIELI CURENTE |  |  | 01 |  |  | 2 |  | 37.790.547 |  |  |  |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |  |  | 10 |  |  | 3 |  | 25.380.171 |  |  |  |
| Cheltuieli salariale in bani |  |  | 10.01 |  |  | 4 |  | 20.566.479 |  |  |  |
| Salarii de baza |  |  | 10.01.01 |  |  | 5 |  | 19.175.539 |  |  |  |
| Sporuri pentru conditii de munca |  |  | 10.01.05 |  |  | 6 |  | 6.240 |  |  |  |
| Alte sporuri |  |  | 10.01.06 |  |  | 7 |  | 145.001 |  |  |  |
| Ore suplimentare |  |  | 10.01.07 |  |  | 8 |  | 28.500 |  |  |  |
| Fond de premii |  |  | 10.01.08 |  |  | 9 |  | 48.500 |  |  |  |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul |  |  | 10.01.10 |  |  | 10 |  | 134.433 |  |  |  |
| Fond aferent platii cu ora |  |  | 10.01.11 |  |  | 11 |  | 833.298 |  |  |  |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii |  |  | 10.01.12 |  |  | 12 |  | 150.000 |  |  |  |
| Indemnizatii de delegare |  |  | 10.01.13 |  |  | 13 |  | 4.000 |  |  |  |
| Alte drepturi salariale in bani |  |  | 10.01.30 |  |  | 14 |  | 40.968 |  |  |  |
| Cheltuieli salariale in natura |  |  | 10.02 |  |  | 15 |  | 67.895 |  |  |  |
| Norme de hrana |  |  | 10.02.02 |  |  | 16 |  | 67.895 |  |  |  |
| Contributii |  |  | 10.03 |  |  | 17 |  | 4.745.797 |  |  |  |
| Contributii de asigurari sociale de stat |  |  | 10.03.01 |  |  | 18 |  | 3.277.300 |  |  |  |
| Contributii de asigurari de somaj |  |  | 10.03.02 |  |  | 19 |  | 104.712 |  |  |  |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate |  |  | 10.03.03 |  |  | 20 |  | 1.078.665 |  |  |  |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale |  |  | 10.03.04 |  |  | 21 |  | 34.003 |  |  |  |
| Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social |  |  | 10.03.06 |  |  | 22 |  | 251.117 |  |  |  |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII |  |  | 20 |  |  | 23 |  | 9.519.252 |  |  |  |
| Bunuri si servicii |  |  | 20.01 |  |  | 24 |  | 7.202.790 |  |  |  |
| Furnituri de birou |  |  | 20.01.01 |  |  | 25 |  | 177.702 |  |  |  |
| Materiale pentru curatenie |  |  | 20.01.02 |  |  | 26 |  | 102.660 |  |  |  |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica |  |  | 20.01.03 |  |  | 27 |  | 1.742.895 |  |  |  |
| Apa, canal si salubritate |  |  | 20.01.04 |  |  | 28 |  | 315.411 |  |  |  |
| Carburanti si lubrifianti |  |  | 20.01.05 |  |  | 29 |  | 65.961 |  |  |  |
| Piese de schimb |  |  | 20.01.06 |  |  | 30 |  | 14.435 |  |  |  |
| Transport |  |  | 20.01.07 |  |  | 31 |  | 93.318 |  |  |  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet |  |  | 20.01.08 |  |  | 32 |  | 148.346 |  |  |  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |  |  | 20.01.09 |  |  | 33 |  | 2.815.401 |  |  |  |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |  |  | 20.01.30 |  |  | 34 |  | 1.726.661 |  |  |  |
| Reparatii curente |  |  | 20.02 |  |  | 35 |  | 895.229 |  |  |  |
| Medicamente si materiale sanitare |  |  | 20.04 |  |  | 36 |  | 21.000 |  |  |  |
| Medicamente |  |  | 20.04.01 |  |  | 37 |  | 12.000 |  |  |  |
| Materiale sanitare |  |  | 20.04.02 |  |  | 38 |  | 9.000 |  |  |  |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar |  |  | 20.05 |  |  | 39 |  | 785.438 |  |  |  |
| Uniforme si echipament |  |  | 20.05.01 |  |  | 40 |  | 5.000 |  |  |  |
| Alte obiecte de inventar |  |  | 20.05.30 |  |  | 41 |  | 780.438 |  |  |  |
| Deplasari, detasari, transferari |  |  | 20.06 |  |  | 42 |  | 58.589 |  |  |  |
| Deplasari interne, detasari, transferari |  |  | 20.06.01 |  |  | 43 |  | 30.589 |  |  |  |
| Deplasari in strainatate |  |  | 20.06.02 |  |  | 44 |  | 28.000 |  |  |  |
| Carti, publicatii si materiale documentare |  |  | 20.11 |  |  | 45 |  | 6.300 |  |  |  |
| Pregatire profesionala |  |  | 20.13 |  |  | 46 |  | 28.015 |  |  |  |
| Protectia muncii |  |  | 20.14 |  |  | 47 |  | 18.156 |  |  |  |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor |  |  | 20.24 |  |  | 48 |  | 5.500 |  |  |  |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne |  |  | 20.24.02 |  |  | 49 |  | 5.500 |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  | 20.30 |  |  | 50 |  | 498.235 |  |  |  |
| Reclama si publicitate |  |  | 20.30.01 |  |  | 51 |  | 105.000 |  |  |  |
| Protocol si reprezentare |  |  | 20.30.02 |  |  | 52 |  | 7.000 |  |  |  |
| Chirii |  |  | 20.30.04 |  |  | 53 |  | 129.000 |  |  |  |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |  |  | 20.30.30 |  |  | 54 |  | 257.235 |  |  |  |
| TITLUL III DOBANZI |  |  | 30 |  |  | 55 |  | 250.000 |  |  |  |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne |  |  | 30.01 |  |  | 56 |  | 250.000 |  |  |  |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe |  |  | 30.01.01 |  |  | 57 |  | 250.000 |  |  |  |
| TITLUL IV SUBVENTII |  |  | 40 |  |  | 58 |  | 37.000 |  |  |  |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif |  |  | 40.03 |  |  | 59 |  | 37.000 |  |  |  |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 100.000 |  |  |  |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale |  |  | 50.04 |  |  | 61 |  | 100.000 |  |  |  |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA |  |  | 51 |  |  | 62 |  | 622.000 |  |  |  |
| Transferuri curente |  |  | 51.01 |  |  | 63 |  | 441.000 |  |  |  |
| Transferuri catre institutii publice |  |  | 51.01.01 |  |  | 64 |  | 141.000 |  |  |  |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii |  |  | 51.01.46 |  |  | 65 |  | 300.000 |  |  |  |
| Transferuri de capital |  |  | 51.02 |  |  | 66 |  | 181.000 |  |  |  |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |  |  | 51.02.28 |  |  | 67 |  | 181.000 |  |  |  |
| TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |  |  | 57 |  |  | 68 |  | 1.642.514 |  |  |  |
| Ajutoare sociale |  |  | 57.02 |  |  | 69 |  | 1.642.514 |  |  |  |
| Ajutoare sociale in numerar |  |  | 57.02.01 |  |  | 70 |  | 1.498.314 |  |  |  |
| Ajutoare sociale in natura |  |  | 57.02.02 |  |  | 71 |  | 105.000 |  |  |  |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita |  |  | 57.02.03 |  |  | 72 |  | 39.200 |  |  |  |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |  |  | 59 |  |  | 73 |  | 239.610 |  |  |  |
| Burse |  |  | 59.01 |  |  | 74 |  | 239.610 |  |  |  |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) |  |  | 70 |  |  | 75 |  | 13.508.758 |  |  |  |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |  |  | 71 |  |  | 76 |  | 13.508.758 |  |  |  |
| Active fixe (inclusiv reparatii capitale) |  |  | 71.01 |  |  | 77 |  | 13.508.758 |  |  |  |
| Masini, echipamente si mijloace de transport |  |  | 71.01.02 |  |  | 78 |  | 121.800 |  |  |  |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |  |  | 71.01.03 |  |  | 79 |  | 2.000 |  |  |  |
| Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) |  |  | 71.01.30 |  |  | 80 |  | 13.384.958 |  |  |  |
| 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) |  |  | 79 |  |  | 81 |  | 347.000 |  |  |  |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE |  |  | 81 |  |  | 82 |  | 347.000 |  |  |  |
| Rambursari de credite externe |  |  | 81.01 |  |  | 83 |  | 135.000 |  |  |  |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale |  |  | 81.01.05 |  |  | 84 |  | 135.000 |  |  |  |
| Rambursari de credite interne |  |  | 81.02 |  |  | 85 |  | 212.000 |  |  |  |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale |  |  | 81.02.05 |  |  | 86 |  | 212.000 |  |  |  |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |  |  | 85.01 |  |  | 87 |  | -46.245 |  |  |  |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local |  |  | 85.01.01 |  |  | 88 |  | -45.400 |  |  |  |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ?n sectiunea de dezvoltare a bugetului local |  |  | 85.01.02 |  |  | 89 |  | -845 |  |  |  |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  |  | 85 |  |  | 90 |  | -46.245 |  |  |  |

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII:

În anul 2017 au fost realizate următoarele achiziţii publice (lista contractelor încheiate în 2017):

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Valoare contract (lei, fără TVA) | Procedura de achiziție aplicată | Executant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind obiectivul de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere de covor asfaltic în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Al. Vlahuță, str. 1 Mai (parțial), str. Solidarității (parțial), str. Tr. Grozăvescu (parțial), str. I. Slavici (parțial), str. V. Alecsandri (parțial), str. T. Vladimirescu (parțial), str. Mioriței și str. Izvorul Alb (parțial)” | 1.031.567,60 | Procedură simplificată | DRU-PO S.R.L. CALCARUL S.A. |
| 2 | Execuția lucrărilor de reabilitare a tronsonului de rețea de alimentare cu apă, situat în str. Trandafirilor din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 5.464,80 | Achiziție directă | CALCARUL S.A. |
| 3 | Execuția lucrărilor de piconare/excavare a interiorului jardinierelor situate pe trotuarele din strada Calea Bucovinei, municipiul Câmpulung Moldovenesc | 11.968,66 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 4 | Execuția lucrărilor de amenajare a parcării auto situate în zona pieței agroalimentare, parcare situată în str. Al. Bogza | 5.580,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 5 | Execuţia lucrărilor de remediere a punctelor de aprindere aferente iluminatului public, execuția branșamentelor pentru Festivalul ”Întâlniri Bucovinene” | 10.084,00 | Achiziție directă | PROLUX S.R.L. |
| 6 | Execuția lucrărilor de reabilitare a sistemului de canalizare pluvială din str. C.D.Gherea și a sistemului de canalizare menajeră din str. M. Sadoveanu | 22.299,92 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 7 | Execuţia lucrărilor de montare stâlpi indicatoare rutiere, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc | 8.372,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 8 | Execuția lucrărilor de curățare (excavare mecanică, săpături, transport materiale rezultate) a suprafețelor de teren destinate amenajării de spații verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 21.000,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 9 | Execuția lucrărilor de curățare a suprafețelor de teren, în vederea amenajării ulterioare de spații verzi | 19.327,74 | Achiziție directă | FLORCONSTRUCT S.R.L. |
| 10 | Elaborarea documentației tehnice în vederea eliberării autorizației de desființare și execuția lucrărilor de demolare (desființare) a clădirii anexă din curtea interioară a Spitalului de Psihiatrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor nr. 2 | 16.751,82 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 11 | Execuția lucrărilor de refacere și întreţinere a drumurilor nemodernizate de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin împrăştiere si nivelări cribluri | 6.657,50 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 12 | Execuția lucrărilor de decolmatare a albiei minore a pârâului Corlățeni | 22.956,42 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 13 | Execuția lucrărilor de decolmatare a podețului dalat, situat pe strada Calea Transilvaniei (DN 17, la km 186+20,00) | 17.991,17 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 14 | Execuția lucrărilor de refacere a podețului situat în strada Pârâul Corlățeni nr. 25 | 9.953,75 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 15 | Execuție lucrări privind obiectivul ”Creare loc de joacă pentru copii, în zona ICAS din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” | 9.600,00 | Achiziție directă | CALCARUL S.A. |
| 16 | Execuţia lucrărilor de montare indicatoare rutiere, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc | 10.893,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 17 | Execuţia lucrărilor de construcție a fundației hexagonale, de demontare, transport și remontare a foișorului situat în Parcul central | 8.498,75 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 18 | Execuția lucrărilor de reparații la imobilul situat în strada Calea Bucovinei nr. 12, pentru segmentul de clădire aflat în proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc | 21.000,08 | Achiziție directă | BESTUCCO S.R.L. |
| 19 | Execuția lucrărilor de remediere a soclului obeliscului de la intrarea în municipiul Câmpulung Moldovenesc dinspre Vatra Dornei | 5.069,29 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 20 | Execuţia lucrărilor de reparaţii și renovare la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc | 12.250,00 | Achiziție directă | BESTUCCO S.R.L. |
| 21 | Execuția lucrărilor de reparare a podului rutier de peste râul Moldova, pe strada Pârâul Morii, prin inlocuirea podinei de lemn pe o distanță de 8 ml (32 mp) | 9.984,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 22 | Execuția lucrărilor de refacere a sistemului de canalizare pluvială din str. Islazului și str. Prieteniei la intersecția cu str. E. Hurmuzachi, municipiul Câmpulung Moldovenesc | 31.046,69 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 23 | Elaborarea documentațiilor tehnice în vederea eliberării autorizației de desființare și execuția lucrărilor de demolare (desființare) a 25 de garaje din municipiul Câmpulung Moldovenesc, situate în str. Ciprian Porumbescu (13 bucăți), str. Molidului (3 bucăți), str. Calea Bucovinei nr. 26 (9 bucăți) | 37.800,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 24 | Elaborarea Documentației tehnice pentru autorizația de desființare și execuția lucrărilor de demolare a 17 garaje situate în Calea Bucovinei nr. 26, 28B și 65 din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 26.890,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 25 | Execuția lucrărilor de refacere și întreţinere a drumurilor nemodernizate de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin reprofilări, nivelări, împrăştiere cribluri şi piatră spartă | 130.252,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 26 | Execuția lucrărilor de decolmatare a albiei minore a pârâului Corlățeni | 22.956,42 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L.. |
| 27 | Execuția lucrărilor de reparare a sistemului rutier de pe versantul Bodea (străzile Bodea, Ion Cocinschi, Teiului, Ion Neculce și 1 Septembrie), afectat de inundațiile anului 2016 | 68.830,31 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 28 | Execuția lucrărilor de consolidare a malurilor, pentru protecția străzilor Pârâul Corlățeni și Valea Seacă din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin refacerea zidurilor de sprijin | 46.200,00 | Achiziție directă | NOVEMART S.R.L. |
| 29 | Lucrări de execuţie a marcajelor rutiere longitudinale şi transversale în municipiul Câmpulung Moldovenesc | 82.228,00 | Achiziție directă | LOIAL IMPEX S.A. |
| 30 | Execuția lucrărilor de montare a instalațiilor ornamentale pentru sărbătorile de iarnă, în municipiul Câmpulung Moldovenesc | 50.357,80 | Achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 31 | Execuţia lucrărilor de reparare prin plombare cu mixturi asfaltice la cald a străzilor din cadrul municipiului Câmpulung Moldovenesc | 229.411,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 32 | Execuţia lucrărilor de reparare, prin plombare cu mixturi asfaltice la cald, a străzilor din cadrul municipiului Câmpulung Moldovenesc | 32.760,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L.. |
| 33 | Execuția lucrărilor de reparații la imobilul situat în strada Calea Bucovinei nr. 10, segmentul de clădire din care face parte cabinetul parlamentar și clubul de șah, imobil aflat în proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc | 37.815,00 | Achiziție directă | BESTUCCO S.R.L. |
| 34 | Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind obiectivul - LOTUL NR. 1 „Reabilitarea și modernizarea corpului de școală din cadrul Liceului Tehnologic, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 1.963.871,47 | Procedură simplificată | CASA DESIGN S.R.L. MAGHEBO S.R.L. |
| 35 | Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind obiectivul - LOTUL NR. 2 „Reabilitare și modernizare Școala gimnazială ”George Voevidca”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 2.029.132,17 | Procedură simplificată | CASA DESIGN S.R.L. MAGHEBO S.R.L. |
| 36 | Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind obiectivul - LOTUL 3 ”Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala gimnazială ”Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 1.795.063,17 | Procedură simplificată | CASA DESIGN S.R.L. MAGHEBO S.R.L. |
| 37 | Prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări privind obiectivul - LOTUL 4 ”Reabilitare și modernizare sediu clădire principală Școala gimnazială ”Teodor Stefanelli”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 1.977.897,89 | Procedură simplificată | CASA DESIGN S.R.L. MAGHEBO S.R.L. |
| 38 | Execuție lucrări privind obiectivul ”Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” | 112.654,00 | Achiziție directă | CALCARUL S.A. |
| 39 | Execuţia lucrărilor de eliberare a cablurilor electrice și reamplasarea lor, montarea exterioară a firidelor de contorizare cu separator de intrare, pozarea cablurilor noi, la clădirea Fostei Primării din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 24.937,66 | Achiziție directă | PROLUX S.R.L. |
| 40 | Execuţia lucrărilor de reparare a tronsonului de drum DJ 175A, Km 2,00 + 5,00, (Izvorul Alb) | 100.840,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 41 | Furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor de marcare (balizare) și protecție pentru siguranță, orientarea și informarea turiștilor, în vederea omologării pârtiei de schi Rarău | 81.924,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 42 | Execuţia lucrărilor de consolidare a malurilor, pentru siguranța circulației rutiere pe strada Izvorul Alb, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin sprijiniri cu anrocamente împănate cu balast | 45.800,00 | Achiziție directă | MAGHEBO S.R.L. |
| 43 | Furnizarea şi montarea tâmplăriei din PVC la Ambulatoriul de specialitate, (segmentul de clădire proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava) | 31.374,73 | Achiziție directă | TERMOHIDROSANITARE CONSULT S.R.L. |
| 44 | Aplicatie software – asistență socială | 22.500,00 | Achiziție directă | INDECO SOFT S.R.L. |
| 45 | Furnizarea a 2.500 cutii de carton de tip E, C K3KF-690, cu dimensiunile 500 x 400 x 250 mm, cu pereți realizați din 5 straturi, destinate arhivării și transportului cărților din cadrul Bibliotecii Municipale a municipiului Câmpulung Moldovenesc | 7.251,00 | Achiziție directă | VRANCART S.A. |
| 46 | Asistenta tehnică de specialitate din partea proiectantului, privind obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea infrastructurii culturale (așezământ cultural și bibliotecă), în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, | 25.000,00 | Achiziție directă | SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. |
| 47 | Prestarea serviciilor de actualizare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare trotuare str. Calea Transilvaniei și Calea Bucovinei, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 3.361,00 | Achiziție directă | ELF PROIECT S.R.L. |
| 48 | Prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică în domeniul situațiilor de urgență, pentru elaborarea și actualizarea, în conformitate cu ultimele prevederi legislative, a documentelor din cadrul Compartimentului situații de urgență | 2.500,00 | Achiziție directă | P.F.A. UNGUREANU M. COSTICĂ |
| 49 | Servicii de consultanţă de specialitate (dirigenţie de şantier) pentru urmărirea realizării obiectivului de investiţii ”Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere de covor asfaltic în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Al. Vlahuță, str. 1 Mai (parțial), str. Solidarității (parțial), str. Tr. Grozăvescu (parțial), str. I. Slavici (parțial), str. V. Alecsandri (parțial), str. T. Vladimirescu (parțial), str. Mioriței și str. Izvorul Alb (parțial)” | 4.769,00 | Achiziție directă | P.F.A. IORDĂCHESCU HORIA DAN |
| 50 | Prestarea serviciilor de proiectare, în vederea elaborarării documentației tehnico-economice, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Loc de joacă pentru copii în zona ICAS din municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 840,00 | Achiziție directă | ELF PROIECT S.R.L. |
| 51 | Prestarea serviciilor de consultanță, în vederea identificării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020, proiecte prioritare pentru Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 42.000,00 | Achiziție directă | SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. |
| 52 | Prestarea serviciilor de consultanță, în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare și a tuturor documentelor aferente, pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, în scopul creșterii eficienței energetice” | 45.000,00 | Achiziție directă | EQ IDEA CONSULTANCY S.R.L. |
| 53 | Prestarea serviciilor de proiectare, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare infrastructură rutieră prin așternere de covor asfaltic în municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 42.016,00 | Achiziție directă | ELF PROIECT S.R.L. |
| 54 | Prestarea serviciilor de demontare a instalațiilor de iluminat stradal, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun | 24.994,76 | Achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 55 | Prestarea serviciilor de elaborare a studiului de oportunitate/studiului de fundamentare și a documentației de atribuire, constând în caiet de sarcini, cerințe de eligibilitate, criterii de atribuire, regulamentul serviciului și toate documentele necesare procedurii de atribuire, în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public pe cablu și a tuturor activităților privind administrarea și exploatarea pârtiei de schi Rarău | 48.000,00 | Achiziție directă | ALEXCOM S.R.L. |
| 56 | Prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partizile nr. 1126728/5222, 1126729/5223 și 1092335/5220, situată în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Câmpulung Moldovenesc | 24.982,80 | Achiziție directă | DIAMEL S.R.L. |
| 57 | Servicii de consultanţă de specialitate (dirigenţie de şantier) pentru urmărirea realizării obiectivului de investiţii ”Refacere trotuare cu pavaj, zona Capu Satului, Câmpulung Moldovenesc” | 2.500,00 | Achiziție directă | P.F.A. IORDĂCHESCU HORIA DAN |
| 58 | Servicii juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 30422/3/2017 înregistrat la Tribunalului București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal | 5.000,00 | Achiziție directă | Cabinet individual de avocatură ”Ștefan Mihai” |
| 59 | Servicii juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 12271/63/2017, înregistrat la Tribunalul Dolj – Secția Contencios Administrativ și Fiscal | 5.000,00 | Achiziție directă | Cabinet individual de avocatură ”Ștefan Mihai” |
| 60 | Servicii juridice de consultanţă și reprezentare în faţa instanţei de judecată a pregătirii şi elaborării susţinerilor necesare pentru apărarea intereselor Municipiului Câmpulung Moldovenesc în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 7561/86/2017, înregistrat la Tribunalul Suceava – Secția Contencios Administrativ și Fiscal | 5.000,00 | Achiziție directă | Cabinet individual de avocatură ”Ștefan Mihai” |
| 61 | Prestări servicii de Medicina Muncii, control medical periodic, pentru personalul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc | 15.215,00 | Achiziție directă | CLINICBEL S.R.L. |
| 62 | Prestarea serviciilor de tăiere a arborilor periculoși din Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 21.000,00 | Achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 63 | Prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din patru partizi marcate | 50.411,52 | Achiziție directă | DIAMEL S.R.L. |
| 64 | Servicii de întreţinere a iluminatului public din municipiului Câmpulung Moldovenesc judeţul Suceava (mentenanţă şi înlocuire consumabile) | 50.240,00 | Achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 65 | Servicii de întreţinere a iluminatului public din municipiului Câmpulung Moldovenesc judeţul Suceava (mentenanţă şi înlocuire consumabile) | 10.083,00 | Achiziție directă | BICONSTANT S.R.L. |
| 66 | Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc | 129.880,21 | Achiziție directă | ARTPEISAJ S.R.L. |
| 67 | Prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru închiderea finală și a Studiului privind evoluția parametrilor de monitorizare, a depozitului de deșeuri Hurghiș, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava | 38.500,00 | Achiziție directă | THP Engineering S.R.L. |
| 68 | Prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere Școala „Theodor Darie” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 25.210,00 | Achiziție directă | SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. |
| 69 | Prestarea serviciilor de proiectare, în vederea promovării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului Municipal din municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 73.000,00 | Achiziție directă | SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. |
| 70 | Prestarea de servicii software, asistenţă tehnică privind urmatoarele servicii: • Analiza privind implementarea, exploatarea sau dezvoltarea aplicatiilor; • Consultanta privind structurarea bazelor de date in functie de situatiile neprevazute aparute in exploatarea aplicatiilor; • Instruire privind utilizarea aplicatiilor, configurarea acestora, culegerea datelor si crearea bazelor de date; • Servicii suport pentru produse software aplicativ – reinstalare kit-uri aplicatii, asistenta tehnica - aceste servicii sunt specifice pentru produsele software livrate. | 38.340,00 | Achiziție directă | GRUP SOFT S.R.L. |
| 71 | Organizare Revelion 2018 | 59.650,00 | Achiziție directă | MAKING MUSIC S.R.L. |

În cursul anului 2017 s-au derulat un număr de 1132 achiziții, din care:

- 42 achiziții pentru lucrări;

- 32 achiziții pentru servicii;

- 1058 achiziții pentru furnizare.

Din totalul achizițiilor derulate în anul 2017, 1121 au fost realizate prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Durata medie a unui proces de achiziție publică:

- achiziție directă furnizare și servicii – 2-3 zile;

- achiziție directă lucrări – 4-5 zile.

- proceduri de achiziție, durata medie a acestora diferă în funcție de numărul de ofertanţi prezenți la procedură și de complexitatea propunerilor tehnice și financiare, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația achizițiilor publice.

Au fost formulate două contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Nu au fost proceduri anulate și nici nu sunt în procedura de anulare.

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată (Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, Tribunalul Suceava, Curtea de Apel Suceava, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), în diferite grade de jurisdicţie,  un număr de 105 de cauze. Dintre acestea, 46 de cauze au fost promovate anterior datei de 01.01.2017.

Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată s-a desfăşurat pe două planuri. Există atât procese în care Municipiul, Consiliul Local sau Primăria au calitate procesuală pasivă (pârât, intimat) - 70 cauze, cât şi procese în care Municipiul are calitate procesuală activă  (reclamant, creditor, contestator etc.) - 35 cauze;

Dosarele aflate pe rol în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 (105 de cauze), au avut ca obiect domenii variate, după cum urmează:

- litigii civile (prestaţii tabulare, uzucapiuni, acţiuni în constatare, solicitarea unor drepturi de superficie, servitute şi folosinţă, constatarea vânzării, acţiuni în revendicare, obligaţia de a face etc.) – 35 cauze;

- litigii privind achizițiile publice - o cauză;

- litigii cu privire la daune, pretenţii, despăgubiri, rezilierea unor contracte, acţiuni în evacuare etc. – 29 cauze;

- litigii promovate în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – 4 cauze;

- litigii privind anularea unor acte administrative (Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 etc.) –10 cauze;

- plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenţie constatate de Serviciul Poliţia Locală – 25 cauze;

- ordonanţă de plată – o cauză.

Din dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în anul 2017 au fost soluţionate 39 de cauze.

ORGANIGRAMA:

Structurile funcţionale subordonate Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc şi datele de contact sunt:

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc – str. 22 Decembrie nr. 2, tel. 0230-314425; fax: 0230-314725; e-mail: primaria@campulungmolcovenesc.ro .

I. PRIMARUL MUNICIPIULUI - Negură Mihăiță:

-Cabinet primar (2 posturi: 1 post ocupat și 1 post vacant)

Direcția tehnică și urbanism (3 posturi conducere, 26 posturi executie):

Arhitect Șef - Director executiv (1 post conducere - vacant, 26 posturi execuție):

- Compartiment planificare urbană și autorizări (3 posturi execuție: 1 post ocupat și 2 posturi vacante).

Director executiv adjunct — Istrate Luminița-Rozalia (1 post conducere, 23 posturi execuție):

- Serviciul Patrimoniu —Șef serviciu - Niță Marcela-Luminița (1 post conducere - temporar ocupat, 7 posturi execuție: 3 posturi ocupate și 4 posturi vacante);

- Compartiment investiții (2 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment monitorizare servicii publice (2 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment spațiu locativ (2 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment tehnic și administrativ gospodăresc (10 posturi execuție – 7 posturi ocupate, 1 post temporar vacant și 2 posturi vacante);

-Compartiment proiecte cu finanțare internațională, informare europeană și marketing turistic (3 posturi execuție - ocupate);

-Compartiment managementul calității, comunicare, relații publice, securitate și sănătate în muncă (2 posturi execuție - ocupate);

-Compartiment audit intern (2 posturi execuție - ocupate);

-Compartiment licitații și achiziții publice (2 posturi execuție - ocupate);

-Compartiment situații de urgentă (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant);

-Compartiment informatică (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant);

-Compartiment alimentare cu energie termică (6 posturi execuție: 5 posturi ocupate și 1 post vacant).

-Serviciul Poliția locală — Șef serviciu Balan Ioan Cristian (1 post conducere, 23 posturi execuție - ocupate):

- Compartiment ordine și liniște publică, paza bunurilor (13 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment circulația pe drumurile publice (5 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment disciplina în construcții și afișajul stradal (2 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment dispecerat și evidența persoanelor (1 post execuție - ocupat);

- Compartiment protecția mediului (1 post execuție - ocupat);

- Compartiment activitate comercială (1 post execuție - ocupat).

Direcția economică — director executiv - Florescu Iuliana-Georgeta (2 posturi conducere, 16 posturi executie):

- Compartiment buget-contabilitate, salarizare și finanțare investiții (5 posturi execuție - ocupate);

- Serviciul impozite și taxe — Șef serviciu Coclici Liliana (1 post conducere, 11 posturi execuție: 8 posturi ocupate, 1 post temporar ocupat, 1 post temporar vacant și 1 post vacant).

II. VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI - Moroșan Nicolai:

-Administrația piețelor și oboarelor — (1 post conducere și 4 posturi execuție – vacante);

-Compartiment specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân (2 posturi execuție - vacante);

-Compartiment transport auto și monitorizare parcări (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant).

III. SECRETARUL MUNICIPIULUI - Mândrilă Toader:

Direcția administrație publică — director executiv Erhan Rodica (2 posturi conducere: 1 post temporar ocupat și un post vacant, 17 posturi executie):

- Compartiment asistență socială și protecția copilului (6 posturi execuție - ocupate).

- Serviciul administrație publică — (1 post conducere - vacant, 11 posturi execuție):

- Compartiment administrație publică și autoritate tutelară (5 posturi execuție: 1 post ocupat, 1 post temporar vacant și 3 posturi vacante);

- Compartiment relații publice, registratură, circulația și păstrarea documentelor, secretariat și arhivă (6 posturi execuție: 5 posturi ocupate și 1 post vacant).

Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor (1 post conducere - vacant, 8 posturi execuție):

- Compartiment evidența persoanelor (6 posturi execuție - ocupate);

- Compartiment stare civilă (2 posturi execuție - vacante).

Compartiment juridic (2 posturi execuție - ocupate).

Compartiment registre agricole (2 posturi execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant ).

Compartiment resurse umane (3 posturi execuție : 2 posturi ocupate și 1 post vacant).

IV.SERVICII SUBORDONATE:

-Serviciul Medicina Școlară (12 posturi execuție: 11 posturi ocupate și 1 post vacant);

-Club Sportiv Municipal (1 post conducere - vacant și 3 posturi execuție - ocupate);

-Direcția de servicii publice;

-Biblioteca municipală – Responsabil bibliotecă -– Ciulei Silviu-Petrică (1 post conducere -vacant și 9 posturi execuție: 5 posturi ocupate și 4 posturi vacante).

Date de contact: Calea Bucovinei nr. 4, tel. 0230-312948.

-Muzeul „Arta Lemnului" – Director - Mândrilă Cristian (1 post conducere – temporar ocupat și 9 posturi execuție: 7 posturi ocupate și 2 posturi vacante).

Date de contact: Calea Transilvaniei nr. 10, tel. 0230-311378.

INFORMAŢII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Informatii privind fluctuatiile de personal: 6 angajari ; 8 încetări .

Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere exercitate temporar : 3 persoane au exercitat funcţii publice de conducere cu caracter temporar;

În anul 2017 au fost organizate un număr de 3 de concursuri de recrutare.

IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA

Accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu s-a făcut prin publicarea informaţiilor pe site-ul Primăriei, prin afişare la afişierul din holul instituţiei şi în cadrul punctului de informare-documentare aflat în cadrul compartimentului specializat.

Având în vedere modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 în anul 2016, au fost luate toate măsurile privind reorganizarea accesului de informaţiile de interes public, prin reactualizarea listelor cuprinzând informaţii de interes public din oficiu, a celor produse/gestionate şi a celor exceptate de la liberul acces; modificarea procedurii de audienţe, modificarea structurii site-ului instituţiei pentru un mai bun acces la informaţii, elaborarea/publicarea Buletinului informativ.

Activitatea de audienţe la conducerea executivă a primăriei s-a îmbunătăţit an de an, motivat de creşterea numărului solicitărilor privind rezolvarea problemelor comunităţii, în special cu privire la îmbunătăţirea infrastructurii, a utilităţilor publice, locuinţelor şi asistenţei sociale.

Rapoartele privind aplicarea legii liberului acces la informaţiile de interes public, precum şi aplicarea legii transparenţei sunt publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate în cadrul punctului de informare-documentare.

V.LEGISLATIE

INFORMAŢII DESPRE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE INIŢIATE DE CĂTRE INSTITUŢIE:

În anul 2017 au fost iniţiate un număr de 6 hotărâri ale Consiliului local cu caracter normativ şi au fost adoptate un număr de 6, astfel:

Hotărârea nr. 25 din 30.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2017

Hotărârea nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Planului de măsuri în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de cerşetorie din municipiul Câmpulung Moldovenesc

Hotărârea nr. 66 din 27.04.2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe cablu şi a activităţilor conexe domeniului schiabil “Rarău” Câmpulung Moldovenesc

Hotărârea nr. 164 din 28.11.2017 pentru  aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Hotărârea nr. 165 din 28.11.2017 pentru  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată  în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Acestea sunt, în sinteză, acţiunile realizate în 2017 de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Mulțumesc câmpulungenilor pentru implicare și susținere, mulțumesc de asemenea angajaţilor primăriei, consilierilor locali, partenerilor și colaboratorilor.

# Negură Mihăiţă

Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc