ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Str. 22 Decembrie nr. 2, cod poştal 725100

Tel. 0230314425, fax 0230314725; primaria@campulungmoldovenesc.ro;

Nr. 4192 din 04 februarie 2026

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2025

AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

I.PROFIL ORGANIZAŢIONAL

CUVÂNT ÎNAINTE

Raportul de activitate pentru anul 2025 al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, elaborat şi adus la cunoştinţă publică în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi ale  art. 10 alin. (3), (4), (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G.R. nr. 123/2002, reprezintă un demers pozitiv spre creşterea transparenţei şi o reală deschidere către comunitate.

Prin documentul de față prezentăm cetăţenilor date concrete despre activitatea investiţională a municipalităţii şi informaţii privind priorităţile de dezvoltare pe termen lung.

Am îmbunătăţit şi continuăm să îmbunătăţim calitatea serviciilor prestate de administraţia publică cetăţenilor şi vă asigurăm că, împreună cu întreg aparatul de specialitate din cadrul primăriei, ne vom apleca asupra nevoilor comunității prin atragerea de fonduri europene și programe naționale pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor municipiului Câmpulung Moldovenesc.

MISIUNEA PRIMĂRIEI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Misiunea Primariei municipiului Câmpulung Moldovenesc este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate, respectând valori precum: performanța, disciplina, integritatea, onestitatea. respectul fată de lege și cetățean, spiritul de echipă, capacitatea de inovare, egalitatea de șanse și responsabilitatea social, în condiții de reală transparență și cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.

Viziunea strategică adoptată constă în dezvoltarea municipiului nostru ca stațiune turistică europeană, având un mediu curat și condiții bune de viață pentru cetățenii săi. Acest lucru va fi posibil luându-se în calcul toți factorii ce contribuie la realizarea cu succes a unui plan integrat de dezvoltare: mediul economic, dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, accesul tuturor categoriilor sociale la serviciile de utilitate publică, protejarea mediului înconjurător, relansarea și dezvoltarea coeziunii și incluziunii sociale.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2021 – 2027 stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural din comunitatea noastră.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2021 – 2027 pune accent deopotrivă pe dezvoltarea economică și turistică a localității, încurajând economia circulară, sprijinind mobilitatea urbană și traficul nemotorizat, asigură condiții de educație și acces la servicii sociale și de sănătate de calitate. Strategia asigură o viziune coerentă de dezvoltare a Municipiului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care abordează toate domeniile prioritare pentru comunitate și identifică potențiale surse de finanțare pentru fiecare proiect în parte: bugetul local, surse atrase de la bugetul județului Suceava, bugetul de stat, credite interne rambursabile, finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană, din fonduri norvegiene/elvețiene și/sau alte surse de finanțare nerambursabile.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc este partener activ al autorităților județene, regionale și centrale, pentru a ne putea asigura că interesele câmpulungenilor sunt reprezentate echitabil și că unitatea administrativ-teritorială își va consolida poziția de Pol de Dezvoltare Urbană pentru a contribui la o dezvoltare teritorială echilibrată a regiunii.

Viziunea de dezvoltare durabilă a Municipiului Câmpulung Moldovenesc este totodată concentrată pe dezvoltarea economică, ca rezultat al susținerii mediului de afaceri local dar și pe folosirea oportunităților pe care Municipiul le are, dezvoltând sectorul serviciilor și valorificând potențialul turistic, devenind o destinație atractivă pentru cei care muncesc și trăiesc aici. Dezvoltarea economică este văzută ca fiind strâns legată de calitatea capitalului uman, ca principală condiție a performanței economice. Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru dezvoltarea unei administrații publice prompte, deschise către cetățean și eficiente.

II.POLITICI PUBLICE

Strategia Municipiului Câmpulung Moldovenesc se axează pe trei priorităţi fundamentale:

-creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

-creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologic şi mai competitiv;

-creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

Este evident că avem nevoie de un aparat administrativ modern, care să răspundă rapid și eficient nevoilor societății. Va continua procesul de simplificare administrativă prin următoarele:

-digitalizarea și debirocratizarea serviciilor publice precum și automatizarea cât mai multor procese, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor;

-introducerea de proceduri administrative corelate cu sistemul de e-guvernare;

-creșterea accesibilității serviciilor publice online;

-realizarea raportărilor Open Data conform specificațiilor unitare la nivel național.

În anul 2025 s-au realizat următoarele investiții:

- Modernizare și extindere clădire – Sediul Primăriei și al Consiliului Local

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract de execuție cu finanțare de la bugetul local. Valoarea totală a contractului de execuție este de 1.836.107 de lei cu T.V.A.

În anul 2025 s-au executat lucrări în valoare de 417.665,82 lei inclusiv T.V.A.

Obiectivul este în implementare, cu termen de finalizare- 25.06.2026, conform contractului de finanțare.

- Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene – PR Nord Est și cu contribuție de la bugetul local.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 32.292.168,63 de lei cu T.V.A.

În anul 2023 au fost încheiate contrate de execuție lucrări pentru obiectivele proiectului:

- LOT 1 – „ Înființare centru cultural și recreativ pentru tineret in strada Libertății nr. 25 Câmpulung Moldovenesc” - 2.781.132,06 lei cu TVA, din care s-au executat în 2025 lucrări în valoare de: 526.824,24 cu TVA. lei inclusiv T.V.A.

- LOT 2 – „Construire locuințe sociale noi in strada pictor Octav Băncilă, Câmpulung Moldovenesc” - 4.685.892,93 lei cu TVA, din care s-au executat în 2025 lucrări în valoare de: 3.472.238,87 lei inclusiv T.V.A.

- LOT 3 – „Construire locuințe sociale în strada Bunești, Câmpulung Moldovenesc”  - 3.044.476,02 lei cu TVA, din care s-au executat în 2025 lucrări în valoare de: 716.864,20 lei inclusiv T.V.A.

- LOT 4 – „Construire locuințe sociale în strada Bunești, Câmpulung Moldovenesc”  - 4.087.448,01 lei cu TVA, din care s-au executat în 2025 lucrări în valoare de: 2.490.853,78 lei inclusiv T.V.A.

- LOT 5 – „ Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă în vederea desfășurării de activități cultural-recreative” - 3.222.358,32 lei cu T.V.A, din care s-au executat în 2025 lucrări în valoare de: 2.399.029,67 lei inclusiv T.V.A.

În data de 22.12.2025 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor consemnată prin procesul verbal de recepție nr. 46467.

- LOT 6 – „Reabilitare infrastructură rutieră și trotuare pietonale în municipiul Câmpulung Moldovenesc” - 12.283.124,99 lei cu TVA, din care s-au executat lucrări în valoare de:

În anul 2025: 2.025.426,19 lei inclusiv T.V.A.

Proiectul este în implementare, conform graficului aprobat.

- Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este realizat în cadrul unui contract finanțat de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În conformitate cu prevederile HG nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru anul 2025, obiectivele care nu au atins pragul minim de execuție stabilit nu beneficiază de alocare financiară în anul curent.

În urma aplicării prevederilor HG nr. 42/2025, s-a constatat faptul că gradul de realizare al lucrărilor aferente obiectivului de investiții a fost sub pragul de 40% lucrări executate, motiv pentru care finanțarea și execuția au fost sistate pentru anul 2025.

- Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

În anul 2025:

- S-au executat lucrări în valoare de 569.437,61 lei inclusiv TVA.

Obiectivul de investiții este realizat în cadrul unui contract finanțat de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În conformitate cu prevederile HG nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru anul 2025, obiectivele care nu au atins pragul minim de execuție stabilit nu beneficiază de alocare financiară în anul curent.

În urma aplicării prevederilor HG nr. 42/2025, s-a constatat faptul că gradul de realizare al lucrărilor aferente obiectivului de investiții a fost sub pragul de 40% lucrări executate, motiv pentru care finanțarea și execuția lucrărilor au fost sistate pentru anul 2025.

- Reabilitare și modernizare străzi (str. Șandru, str. Valea Caselor) în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Acest obiectiv de investiții este realizat în cadrul unui contract cu finanțare de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și cu o contribuție de la bugetul local.

În anul 2025:

- S-au executat în 2025 lucrări în valoare de 585.167,32 lei inclusiv TVA și au fost achitați prin cerere de transfer de la bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile HG nr. 42/2025 privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru anul 2025, obiectivele care nu au atins pragul minim de execuție stabilit nu beneficiază de alocare financiară în anul curent.

În urma aplicării prevederilor HG nr. 42/2025, s-a constatat faptul că gradul de realizare al lucrărilor aferente obiectivului de investiții a fost sub pragul de 80% lucrări executate, motiv pentru care finanțarea și execuția lucrărilor au fost sistate pentru anul 2025.

- Construire creșă, str. 13 Decembrie, municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în baza unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea proiectului se desfășoară în conformitate cu prevederile contractuale și cu reglementările legale în vigoare aplicabile programului de finanțare.

Pe parcursul anului 2025, în cadrul acestui obiectiv de investiții, au fost executate lucrări în valoare totală de 7.967.129,24 lei, inclusiv T.V.A., corespunzătoare stadiului fizic și financiar al proiectului.

La data de 02.07.2025 a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale, aceasta fiind consemnată prin Procesul-verbal de recepție nr. 3299, care atestă finalizarea lucrărilor executate în cadrul contractului.

- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în baza unui contract de finanțare asigurat din bugetul de stat, prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu participarea financiară a bugetului local. Derularea proiectului se realizează în conformitate cu cadrul legal aplicabil, precum și cu prevederile contractuale încheiate cu finanțatorul.

În cursul anului 2024 au fost inițiate și derulate procedurile de achiziție publică aferente execuției lucrărilor, în vederea desemnării operatorului economic responsabil de realizarea obiectivului de investiții.

În anul 2025, procedurile de achiziție publică privind execuția lucrărilor au făcut obiectul unor contestații, fapt care a condus la suspendarea temporară a acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Valoarea totală estimată a lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții este de 4.723.871,60 lei, inclusiv T.V.A.

- Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete în Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții a fost inițial prevăzut pentru a fi implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu participarea financiară a bugetului local, în conformitate cu prevederile specifice ale programului de finanțare.

În cursul anului 2025, proiectul intitulat „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete” a fost exclus de la finanțare, ca urmare a modificărilor intervenite la nivelul cadrului de implementare al programului, precum și a actualizării criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin acest mecanism. Aceste modificări au determinat neîndeplinirea condițiilor necesare menținerii proiectului în portofoliul investițiilor eligibile pentru finanțare prin PNRR.

În consecință, implementarea obiectivului de investiții în forma inițială nu a mai putut fi continuată în cadrul mecanismului de finanțare menționat.

- Construire bloc de locuințe pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în baza unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu participarea financiară a bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în conformitate cu prevederile contractuale și cu cadrul legal aplicabil mecanismului de finanțare.

În cursul anului 2025, în cadrul implementării proiectului, au fost executate lucrări în valoare totală de 4.736.165,86 lei, inclusiv T.V.A., corespunzătoare stadiului fizic și financiar al investiției.

Valoarea totală a proiectului este de 6.865.307,30 lei, inclusiv T.V.A., din care valoarea aferentă lucrărilor efective de construcții și montaj (C+M) se ridică la 5.161.875,32 lei, inclusiv T.V.A.

Contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc la realizarea obiectivului de investiții este în cuantum de 2.469.864,41 lei, inclusiv T.V.A., din care suma de 1.770.537,04 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă cheltuieli aferente lucrărilor de construcții și montaj (C+M), contribuția locală acoperind cheltuielile neeligibile ale proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare.

La data de 11.12.2025 a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, aceasta fiind consemnată prin Procesul-verbal de recepție nr. 44990, care certifică finalizarea lucrărilor executate în cadrul proiectului.

Termenul de finalizare a proiectului, stabilit conform contractului de finanțare, este 06.04.2026.

- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - achiziția de vehicule nepoluante

Obiectivul de investiții este implementat în baza unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu participarea financiară a bugetului local, în conformitate cu prevederile contractuale și cu reglementările legale aplicabile.

În luna decembrie 2024 a fost realizată recepția a patru autobuze electrice, în valoare totală de 11.165.317,12 lei, inclusiv T.V.A., concomitent cu finalizarea lucrărilor de montare a infrastructurii aferente, respectiv stațiile de încărcare pentru autobuze electrice, constând în două stații de încărcare rapidă amplasate pe traseu și patru stații de încărcare lentă amplasate în autobază.

În cursul anului 2025, a fost decontată, prin cerere de transfer, contravaloarea celor patru autobuze electrice recepționate, precum și contravaloarea stațiilor de încărcare pentru autobuze electrice, valoarea totală decontată ridicându-se la 12.743.225,51 lei, inclusiv T.V.A.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 12.911.060,65 lei, inclusiv T.V.A.

Tot în acest an au fost derulate procedurile pentru delegarea serviciului-înfiintare ADI, elaborare regulamente, caiete de sarcini, proceduri de licitație, etc. Serviciul a fost pus în funcțiune în decembrie 2025.

Termenul de finalizare a implementării proiectului, conform contractului de finanțare, este data de 30.06.2026.

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu participarea financiară a bugetului local, conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale aplicabile.

În anul 2025 a fost inițiată procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții. Menționăm că procedura de achiziție a făcut obiectul unor contestații, care au determinat prelungirea temporară a acesteia, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.025.152,28 lei, inclusiv T.V.A.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții, conform contractului de finanțare, este 30.06.2026.

- Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, cu participarea financiară a bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform prevederilor contractuale și reglementărilor aplicabile programului european de finanțare.

În cursul anului 2025, în cadrul proiectului, au fost executate lucrări în valoare totală de 1.786.324,03 lei, inclusiv T.V.A., dintre care a fost decontată suma de 840.881,60 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând lucrările finalizate și eligibile pentru finanțare europeană, conform prevederilor contractuale.

Valoarea totală a investiției se ridică la 3.085.434,34 lei, inclusiv T.V.A., din care 1.161.568,66 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții, stabilit conform contractului de finanțare, este 28.02.2026.

- Înființare centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale aplicabile.

În anul 2025, în cadrul proiectului, au fost executate și decontate lucrări în valoare totală de 1.671.180,57 lei, inclusiv T.V.A., corespunzătoare stadiului fizic și financiar al investiției.

Valoarea totală a obiectivului de investiții se ridică la 4.558.787,66 lei, inclusiv T.V.A.

Termenul de finalizare a proiectului, stabilit conform contractului de finanțare, este 30.06.2026.

- Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale aplicabile programului de finanțare.

În cursul anului 2024, au fost recepționate și puse în funcțiune 25 de insule ecologice, având o valoare totală de 1.594.421,50 lei, inclusiv T.V.A.

În anul 2025 s-au efectuat următoarele operațiuni financiare și procedurale:

- Recepția și achitarea raportului inginerului independent, care atestă faptul că fluxurile de deșeuri sunt colectate separat – hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale – în valoare de 6.050 lei, inclusiv T.V.A.;

- Achitarea serviciilor de publicitate aferente proiectului, în valoare de 2.150 lei, inclusiv T.V.A.

Valoarea totală a obiectivului de investiții se ridică la 2.048.971,75 lei, inclusiv T.V.A., conform prevederilor contractului de finanțare.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții, stabilit prin contractul de finanțare, este 30.06.2026.

- Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Implementarea proiectului se realizează în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în conformitate cu prevederile contractuale și legislația aplicabilă programului de finanțare.

Stadiul execuției și decontărilor în anul 2025:

- Au fost executate și decontate lucrări în valoare de 993.641,36 lei, inclusiv T.V.A.

Valoarea totală a investiției:

- 1.786.065,99 lei, inclusiv T.V.A.

Termenul de finalizare:

- Conform contractului de finanțare, obiectivul de investiții urmează a fi finalizat până la data de 30.06.2026.

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,

Proiectul este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în conformitate cu prevederile contractuale și reglementările legale aplicabile programului de finanțare.

Stadiul implementării în anul 2025:

- Au fost recepționate și decontate studiul de fezabilitate, în valoare de 59.500,00 lei, inclusiv T.V.A., și studiul de trafic, în valoare de 42.350,00 lei, inclusiv T.V.A., corespunzătoare etapelor de pregătire și fundamentare ale proiectului.

Valoarea totală a investiției:

- 2.929.006,50 lei, inclusiv T.V.A.

Termen de finalizare:

- Conform contractului de finanțare, obiectivul de investiții urmează a fi finalizat până la data de 16.06.2026.

- CENTRU COMUNITAR INTEGRAT CAMPULUNG MOLDOVENESC, proiect finanțat prin PNRR, Componenta: 12 – Sănătate, Reforma: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

Proiectul este implementat în cadrul unui contract cu finanțare din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în conformitate cu prevederile contractuale și reglementările legale aplicabile programului de finanțare.

Stadiul implementării în anul 2025:

- Au fost executate și decontate lucrări în valoare de 508.756,31 lei, inclusiv T.V.A., corespunzătoare stadiului fizic și financiar al investiției.

Valoarea totală a investiției:

- 923.950,77 lei, inclusiv T.V.A., din care 95.140,41 lei reprezintă contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Obiectivul de investiții urmează a fi finalizat până la data de 31.03.2026, conform contractului de finanțare.

- Reabilitare, modernizare și dotare cinematograf ”Moldova”  Câmpulung Moldovenesc, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

Proiectul este prevăzut în SIDU și este o prioritate a municipalității.

Pentru realizarea investiției au fost analizate diferite oportunități de finanțare, iar în anul 2025, după actualizări ale expertizelor și auditurilor construcțiilor existente a fost realizat proiectul titlu ReNEB – Reversible Modular Design and Circular Green Innovation for Community-Led Urban Regeneration. Proiectul, în parteneriat, a fost depus la finanțare în noiembrie 2025 în cadrul Programului Horizon Europe – New European Bauhaus; Apel: HORIZON-NEB-2025-01-BUSINESS-01

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare de paliație a Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul unui proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar în anul 2025 proiectul a avansat în faza de contractare, ca urmare a depunerii cererii de finanțare și evaluării acesteia de către autoritatea de management a programului.

În cadrul acestei etape, au fost semnate următoarele contracte:

- Contractul de finanțare, în valoare totală de 20.263.867,97 lei, inclusiv T.V.A., din care suma de 7.745.169,12 lei, inclusiv T.V.A., reprezintă cheltuieli neeligibile, ce vor fi acoperite din surse proprii ale beneficiarului;

- Contractul de execuție lucrări, în valoare de 12.606.427,29 lei, inclusiv T.V.A., care reglementează cadrul tehnic, financiar și legal pentru realizarea efectivă a lucrărilor de investiții.

Semnarea acestor contracte marchează tranziția proiectului din etapa de pregătire și evaluare în etapa de implementare efectivă, asigurând baza contractuală și financiară necesară pentru derularea lucrărilor în conformitate cu standardele de eligibilitate și reglementările aplicabile programului FEDR.

Implementarea proiectului respectă graficul aprobat.

- Sistem producere energie pentru consum propriu la nivelul UAT Campulung Moldovenesc

În anul 2025, proiectul a avansat în etapa de implementare contractuală, prin semnarea contractului de finanțare, în valoare totală de 8.641.301,56 lei, inclusiv T.V.A., asigurând cadrul financiar necesar derulării activităților prevăzute în obiectivul de investiții, în conformitate cu prevederile Programului Fondul de Modernizare.

Tot în cursul aceluiași an, au fost achiziționate serviciile pentru întocmirea proiectului tehnic, în valoare de 96.800 lei, inclusiv T.V.A., serviciu care constituie o etapă esențială în pregătirea documentației tehnico-economice, necesară pentru execuția lucrărilor și pentru asigurarea respectării standardelor de calitate și conformitate legală.

Semnarea contractului de finanțare și achiziționarea proiectului tehnic reprezintă pași importanți în derularea proiectului, garantând atât eligibilitatea cheltuielilor, cât și respectarea cerințelor impuse de program, și facilitează tranziția proiectului către etapa efectivă de execuție a lucrărilor.

- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea infrastructurii culturale (așezământ cultural și bibliotecă) în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Obiectivul de investiții este implementat de CNI SA, în cadrul unui contract de lucrări multianual, încheiat conform prevederilor legale și contractuale aplicabile investițiilor publice de acest tip.

- Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Obiectivul de investiții este implementat cu finanțare asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), beneficiind totodată de o contribuție financiară din partea bugetului local, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația aplicabilă în domeniul investițiilor publice.

Valoarea totală a obiectivului de investiții se ridică la 9.070.867 lei, inclusiv T.V.A., sumă care acoperă toate componentele proiectului, inclusiv lucrările de execuție, cheltuielile administrative și alte costuri asociate implementării investiției. Contribuția locală sprijină realizarea obiectivului și acoperă, acolo unde este cazul, cheltuielile neeligibile sau costurile suplimentare necesare finalizării proiectului în conformitate cu cerințele tehnice și normative.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții, stabilit prin contractul de finanțare, este 31.12.2026, iar derularea proiectului se desfășoară într-un cadru planificat, etapizat și monitorizat, pentru a asigura respectarea standardelor de calitate, legalitate și eficiență a utilizării fondurilor alocate.

- Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Prezentul obiectiv de investiții este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), beneficiind totodată de o contribuție financiară din partea bugetului local, conform prevederilor contractuale și legislației aplicabile investițiilor publice.

Stadiul implementării în anul 2025:

- În cursul anului 2025 a fost realizată recepția la terminarea lucrărilor aferente obiectivului, care a inclus modernizarea internatului și a sălii de sport.

- Valoarea totală a investiției recepționate se ridică la 9.921.019,28 lei, sumă care acoperă toate lucrările efectuate și cheltuielile asociate, inclusiv componentele neeligibile suportate din bugetul local.

Implementarea acestei investiții asigură îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sportive, în conformitate cu standardele tehnice și de calitate aplicabile, contribuind la creșterea siguranței și confortului beneficiarilor și la eficiența utilizării resurselor financiare alocate. Recepția lucrărilor marchează finalizarea etapelor de execuție și certifică conformitatea investiției cu proiectul tehnic și contractul de finanțare.

- Reabilitare, modernizare și extindere Școala Teodor Darie, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Acest obiectiv de investiții este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), beneficiind totodată de o contribuție din partea bugetului local, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și legislația aplicabilă proiectelor de investiții publice.
Derularea proiectului se realizează printr-un contract multianual, care acoperă activitățile de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică. Valoarea totală a contractului se ridică la 3.985.314 lei, inclusiv T.V.A., sumă ce reflectă atât cheltuielile eligibile, cât și contribuția locală necesară pentru realizarea obiectivului în conformitate cu standardele tehnice și contractuale.
Implementarea proiectului este prevăzută a se finaliza până la data de 31.12.2026, conform prevederilor contractului de finanțare, asigurând derularea etapizată a lucrărilor, monitorizarea riguroasă a progresului fizic și financiar și respectarea cerințelor de calitate, legalitate și eficiență a utilizării fondurilor alocate.

Obiectivul este în litigiu ca urmare a nerespectării contractului de lucrări de către executant.

- Obiectiv -  Refacere infrastructură rutieră, poduri, podețe și apărări de maluri, str. Valea Seacă și str. S. Fl. Marian, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, estimată pe baza Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (DALI), depășește 68.000.000 lei, inclusiv T.V.A., sumă care reflectă costurile totale anticipate pentru execuția integrală a lucrărilor, inclusiv cheltuielile aferente etapelor pregătitoare, materiale, manoperă și alte componente asociate implementării investiției.

Stadiul implementării în anul 2025:

- În cursul anului 2025, au fost actualizate toate avizele și autorizațiile necesare pentru realizarea lucrărilor, conform reglementărilor legale și normelor tehnice aplicabile.

- Tot în acest an a fost redepusă documentația pentru solicitarea de finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI) și MLPDA.

- Dezvoltarea infrastructurii turistice prin realizarea unui obiectiv cu destinație comerț și alimentație publică la domeniul schiabil Rarău

În anul 2025, pentru prezentul obiectiv de investiții se află în derulare activitățile specifice de identificare și asigurare a unei surse de finanțare adecvate, necesară pentru demararea și implementarea lucrărilor. Această etapă include analiza posibilităților de finanțare prin programe naționale, fonduri europene sau alte mecanisme eligibile.

Obiectivul urmărește asigurarea cadrului financiar corespunzător pentru realizarea investiției în conformitate cu legislația aplicabilă și prevederile programelor de finanțare disponibile, astfel încât implementarea proiectului să se desfășoare în condiții optime de legalitate, eficiență și sustenabilitate.

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea parcurilor Mihai Eminescu şi Ion Creangă din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Pentru finanțarea obiectivului a fost identificată ca sursă PR-Nord Est 2021-2027 – P3

În cursul anului 2025, elaborate, avizate, verificate, recepționate și decontate serviciile de întocmire și actualizare a documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, incluzând:

- Studiu geotehnic cu verificare Af (actualizare),

- Documentații pentru avize și acorduri, inclusiv obținerea acestora,

- Expertiză tehnică (actualizare),

- Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (DALI, actualizare).

Valoarea totală a serviciilor recepționate este de 66.550 lei, inclusiv T.V.A.

Tot în anul 2025, au fost depuse documentațiile necesare pentru accesarea finanțării prin cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 – „Nord-Est, o regiune durabilă mai prietenoasă cu mediul”, Obiectiv specific RSO2.7 – „Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în mediul urban, și reducerea tuturor formelor de poluare”. Această etapă marchează trecerea proiectului în faza de pregătire pentru finanțare europeană, prin asigurarea conformității documentațiilor tehnice cu cerințele programului.

În prezent, proiectul se află în etapa de evaluare a cererii de finanțare, urmând ca, după finalizarea acestei faze, să se treacă la etapa de contractare și implementare a lucrărilor și măsurilor prevăzute în proiect.

Această abordare etapizată asigură respectarea tuturor cerințelor legale, tehnice și de eligibilitate, precum și utilizarea eficientă și transparentă a resurselor financiare alocate, pregătind terenul pentru implementarea efectivă a investiției într-un cadru durabil și sustenabil.

- Îmbunătățirea eficienței energetice Liceul Tehnologic nr.1, Câmpulung Moldovenesc

Pentru finanțarea obiectivului a fost identificată ca sursă PR-Nord Est 2021-2027 – P3

Pentru obținerea finanțării,  în anul 2025, au fost elaborate, verificate și recepționate următoarele documentații și servicii tehnice esențiale pentru pregătirea implementării proiectului:

- Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), în valoare de 133.100 lei, inclusiv T.V.A., care asigură cadrul tehnic și legal pentru execuția lucrărilor.

- Serviciile de proiectare, recepționate ulterior, în valoare de 212.960 lei, inclusiv T.V.A., care constituie baza tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiții.

În septembrie 2025 a fost semnat și contractul de consultanță privind pregătirea și depunerea cererii de finanțare, în valoare de 30.250 lei, inclusiv T.V.A., în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea nr. 3 – „Nord-Est: Eficiența energetică a clădirilor publice”. Această etapă are ca scop asigurarea conformității cererii de finanțare cu cerințele programului și optimizarea șanselor de aprobare a proiectului.

În prezent, proiectul se află în etapa de evaluare a cererii de finanțare, urmând ca, după finalizarea acestei faze, să se treacă la etapa efectivă de contractare și implementare a lucrărilor.

Derularea etapizată a activităților, de la recepția documentațiilor tehnice la pregătirea cererii de finanțare, asigură respectarea cerințelor legale, tehnice și de eligibilitate, precum și utilizarea eficientă și transparentă a resurselor financiare alocate. Această abordare contribuie la implementarea investiției într-un mod sustenabil și conform standardelor programului de finanțare.

- Mobilitate urbană și infrastructuri de transport curate în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

Pentru finanțarea obiectivului a fost identificată ca sursă PR-Nord Est 2021-2027 – P4

În cursul anului 2025, au fost realizate următoarele etape pregătitoare esențiale pentru derularea proiectului:

- A fost recepționată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), în valoare de 302.500 lei, inclusiv T.V.A., care constituie fundamentul tehnico-legal pentru realizarea ulterioară a lucrărilor de investiții. Această documentație asigură atât respectarea standardelor tehnice, cât și conformitatea cu cerințele legale aplicabile.

- A fost semnat contractul de consultanță, în valoare de 30.250 lei, inclusiv T.V.A., pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea nr. 4 – „O regiune cu o mobilitate mai durabilă”, Obiectiv specific „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”. Acest contract a vizat pregătirea documentației de finanțare în conformitate cu cerințele programului, asigurând eligibilitatea și completitudinea informațiilor.

- În octombrie 2025, cererea de finanțare a fost depusă în platforma MySMIS, marcând finalizarea etapei de pregătire și trecerea proiectului în faza de evaluare a cererii de finanțare de către autoritatea competentă.

Aceste activități etapizate reflectă un parcurs organizat și conform normativelor aplicabile, garantând respectarea procedurilor de finanțare, pregătirea tehnico-economică corespunzătoare și creșterea șanselor de aprobare a proiectului pentru implementarea investiției într-un cadru durabil și eficient.

- Dezvoltarea infrastructurii educaționale Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc

Pentru finanțarea obiectivului a fost identificată ca sursă PR-Nord Est 2021-2027 – P6

În cursul anului 2025, proiectul a înregistrat progrese semnificative în pregătirea și realizarea etapelor premergătoare implementării efective, prin recepționarea și decontarea următoarelor servicii tehnice:

- Studiul de fezabilitate, în valoare de 145.200 lei, inclusiv T.V.A., care constituie fundamentul tehnico-economic pentru evaluarea fezabilității și sustenabilității investiției;

- Serviciile de proiectare, în valoare de 211.750 lei, inclusiv T.V.A., esențiale pentru elaborarea documentației tehnice complete;

- Serviciile de verificare tehnică a proiectului, în valoare de 12.100 lei, inclusiv T.V.A., care asigură conformitatea proiectului cu standardele tehnice și normele legale în vigoare.

În septembrie 2025, a fost semnat contractul de consultanță în vederea întocmirii cererii de finanțare, în valoare de 30.250 lei, inclusiv T.V.A., în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6 – „O regiune educată”.

Ulterior, în octombrie 2025, cererea de finanțare a fost depusă în platforma MySMIS, marcând finalizarea etapei de pregătire și transmiterea oficială a proiectului către autoritatea competentă pentru evaluare.

Aceste activități etapizate asigură atât eligibilitatea cheltuielilor, cât și conformitatea tehnico-legală a proiectului, pregătind terenul pentru implementarea efectivă a investiției într-un mod sustenabil, eficient și transparent, conform cerințelor programului de finanțare.

- Construire Aquapark (baza de agrement acvatic) Câmpulung Moldovenesc și regenerare urbana a perimetrului de amplasament al obiectivului

Pentru finanțarea obiectivului a fost identificată ca sursă PR-Nord Est 2021-2027 – P7

În cursul anului 2025, proiectul a înregistrat progrese semnificative în pregătirea etapelor premergătoare implementării efective, prin verificarea, recepționarea și decontarea următoarelor documentații și studii tehnice:

- Studiul de fezabilitate, în valoare de 326.700 lei, inclusiv T.V.A., care constituie fundamentul tehnico-economic necesar pentru evaluarea fezabilității și sustenabilității investiției;

- Studiile complementare – geotehnic, topografic, hidrogeologic și studiul NZEB (Nearly Zero Energy Building), toate în valoare totală de 60.500 lei, inclusiv T.V.A., esențiale pentru definirea parametrilor tehnici și funcționali ai obiectivului de investiții.

În septembrie 2025, a fost semnat contractul de consultanță în vederea întocmirii cererii de finanțare, în valoare de 145.200 lei, inclusiv T.V.A., în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7 – „O regiune mai atractivă”, cu scopul de a sprijini îmbunătățirea infrastructurii turistice din zonă.

În urma analizei și verificărilor de către finanțator, proiectul a întruit un număr de 91 de puncte, fapt care asigură obținerea finanțării.

În prezent, proiectul se află în etapa de precontractare, urmând ca, după finalizarea acestei faze, să se treacă la contractarea efectivă a finanțării și la implementarea lucrărilor planificate.

Aceste etape pregătitoare au fost realizate într-un cadru planificat și conform normativelor aplicabile, asigurând atât eligibilitatea cheltuielilor, cât și conformitatea tehnico-legală a proiectului, pregătind terenul pentru implementarea eficientă, sustenabilă și transparentă a investiției.

PRIORITĂŢILE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Viitorul comunității noastre stă în mâinile noastre și, dacă avem această oportunitate de a schimba în mai bine, consider că este datoria noastră, a autorităţilor publice locale, de a ne implica și a transforma municipiul Câmpulung Moldovenesc într-unul dintre cele mai dezvoltate și cunoscute din zona Bucovinei.

Anul 2026 continuam dezvoltarea localității noastre și transformarea sa într-un un municipiu în care calitatea vieții este recunoscută și prețuită corespunzător, unde identitatea locală, tradițiile, turismul și cultura sunt sprijinite de o infrastructură adecvată și de soluțiile moderne de acces și mobilitate și unde nevoile comunității de acces la servicii sociale, sanitare, educaționale și de agrement sunt tratate în mod corespunzător.

Obiectivele stabilite pentru 2026 continuă priorităţile şi activităţile stabilite în STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2021 – 2027, strategie care a fost corelată cu obiectivele asumate de România şi propune proiecte convergente, spre atingerea indicatorilor stabiliţi în documente programatice regionale, naționale și europene.

III.TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

BUGETUL INSTITUŢIEI

Sinteza bugetului pe surse de finanţare şi sinteza cheltuielilor, arată astfel:

| Denumirea indicatorilor |  | Cod indicator | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | 2 | 6 |  |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 00.01 | 159.162.450 | 108.768.207 |  |
| 2 | VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 44.069.450 | 38.884.168 |  |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 58.739.370 | 53.414.703 |  |
| 4 | A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 42.534.000 | 42.248.509 |  |
| 5 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 17.470.000 | 17.471.007 |  |
| 9 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 17.470.000 | 17.471.007 |  |
| 10 | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 303.000 | 315.218 |  |
| 12 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 303.000 | 315.218 |  |
| 13 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) | 04.02 | 17.167.000 | 17.155.789 |  |
| 14 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 16.567.000 | 16.563.867 |  |
| 16 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 600.000 | 591.922 |  |
| 22 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 6.572.000 | 6.532.432 |  |
| 23 | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 6.572.000 | 6.532.432 |  |
| 24 | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 4.500.000 | 4.475.761 |  |
| 25 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 1.920.000 | 1.883.584 |  |
| 26 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 2.580.000 | 2.592.177 |  |
| 27 | Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 1.617.000 | 1.585.640 |  |
| 28 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 1.020.000 | 1.019.863 |  |
| 29 | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 241.000 | 225.881 |  |
| 30 | Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 356.000 | 339.896 |  |
| 31 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 250.000 | 272.566 |  |
| 32 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 205.000 | 198.465 |  |
| 33 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 18.492.000 | 18.245.070 |  |
| 34 | Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 15.669.000 | 15.539.919 |  |
| 36 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 10.559.000 | 10.429.919 |  |
| 39 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 5.110.000 | 5.110.000 |  |
| 45 | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 1.000 | 1.050 |  |
| 46 | Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 1.000 | 1.050 |  |
| 48 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 2.822.000 | 2.704.101 |  |
| 49 | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 1.999.000 | 2.041.416 |  |
| 50 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 1.541.000 | 1.593.857 |  |
| 51 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 458.000 | 447.559 |  |
| 52 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 708.000 | 548.994 |  |
| 53 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 115.000 | 113.691 |  |
| 54 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 0 | 0 |  |
| 55 | Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 0 | 0 |  |
| 56 | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 0 | 0 |  |
| 57 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 16.205.370 | 11.166.194 |  |
| 58 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 2.060.000 | 1.753.481 |  |
| 59 | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 2.060.000 | 1.753.481 |  |
| 62 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 2.060.000 | 1.753.481 |  |
| 66 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 2.060.000 | 1.753.481 |  |
| 73 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 14.145.370 | 9.412.713 |  |
| 74 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 7.805.970 | 6.299.926 |  |
| 75 | Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 60.000 | 20.023 |  |
| 84 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 7.745.970 | 6.279.903 |  |
| 88 | Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 808.500 | 798.479 |  |
| 89 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 802.000 | 792.182 |  |
| 90 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35.02.01.02 | 802.000 | 792.182 |  |
| 94 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 6.500 | 6.297 |  |
| 95 | Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 5.530.900 | 2.314.308 |  |
| 99 | Taxe speciale | 36.02.06 | 5.475.900 | 2.246.249 |  |
| 110 | Alte venituri | 36.02.50 | 55.000 | 68.059 |  |
| 113 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -8.704.010 | -5.938.704 |  |
| 114 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | 8.704.010 | 5.938.704 |  |
| 117 | II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | 999.080 | 1.009.384 |  |
| 118 | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | 999.080 | 1.009.384 |  |
| 119 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 0 | 176 |  |
| 122 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 | 999.080 | 1.009.208 |  |
| 140 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 87.771.670 | 43.460.580 |  |
| 141 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 87.771.670 | 43.460.580 |  |
| 142 | Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 71.063.600 | 39.201.548 |  |
| 179 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 530.000 | 503.512 |  |
| 203 | Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala | 42.02.65 | 6.577.810 | 2.472.831 |  |
| 204 | Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică | 42.02.66 | 1.415.500 | 1.391.756 |  |
| 216 | Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | 42.02.86 | 20.000 | 0 |  |
| 217 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 42.02.87 | 19.336.300 | 4.573.724 |  |
| 218 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03) | 42.02.88 | 36.998.010 | 25.275.889 |  |
| 219 | Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 30.072.930 | 21.236.889 |  |
| 221 | Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 5.427.580 | 4.012.820 |  |
| 222 | Sume dazangajate asociate jaloanelor şi ţintelor din PNNR | 42.02.88.04 | 1.497.500 | 26.180 |  |
| 223 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 42.02.89 | 4.283.020 | 4.164.888 |  |
| 224 | Fonduri din împrumut rambursabil | 42.02.89.01 | 3.596.230 | 3.505.829 |  |
| 226 | Sume aferente TVA | 42.02.89.03 | 686.790 | 659.059 |  |
| 235 | Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 42.02.93 | 1.774.100 | 690.083 |  |
| 237 | Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.02.93.03 | 1.774.100 | 690.083 |  |
| 239 | Sume aferente compensaţiilor acordate proprietarilor de păduri | 42.02.97 | 128.860 | 128.865 |  |
| 240 | Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 16.708.070 | 4.259.032 |  |
| 244 | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | 300.000 | 300.000 |  |
| 257 | Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii | 43.02.44 | 4.999.930 | 0 |  |
| 258 | Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 6.254.300 | 0 |  |
| 259 | Sume alocate din PNRR aferente componentei înprumuturi | 43.02.48 | 69.690 | 26.537 |  |
| 260 | Fonduri din împrumut rambursabil | 43.02.48.01 | 58.560 | 22.300 |  |
| 262 | Sume aferente TVA | 43.02.48.03 | 11.130 | 4.237 |  |
| 263 | Sume alocate din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 43.02.49 | 5.084.150 | 3.932.495 |  |
| 264 | Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | 4.272.390 | 3.285.951 |  |
| 266 | Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | 811.760 | 646.544 |  |
| 270 | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16) | 45.02 | 11.652.330 | 10.883.540 |  |
| 341 | Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.48 | 10.152.330 | 10.181.392 |  |
| 342 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.48.01 | 53.000 | 49.436 |  |
| 344 | Prefinanţare | 45.02.48.03 | 10.099.330 | 10.131.956 |  |
| 345 | Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.49 | 1.500.000 | 702.148 |  |
| 346 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.49.01 | 1.500.000 | 2.148 |  |
| 348 | Prefinanţare | 45.02.49.03 | 0 | 700.000 |  |

| Denumirea indicatorilor |  | Cod indicator | Credite bugetare | Plati efectuate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | definitive |  |
| A |  | B | 4 | 7 |  |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 161.362.450 | 110.263.302 |  |
| 2 | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 16.477.190 | 14.042.514 |  |
| 3 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 13.838.290 | 11.966.303 |  |
| 4 | Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 13.838.290 | 11.966.303 |  |
| 5 | Autoritati executive | 51.02.01.03 | 13.838.290 | 11.966.303 |  |
| 6 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 54.02 | 900.900 | 890.601 |  |
| 7 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 |  |
| 10 | Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 54.02.10 | 776.900 | 766.615 |  |
| 11 | Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 124.000 | 123.986 |  |
| 12 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 1.738.000 | 1.185.610 |  |
| 13 | Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi | 55.02.01 | 1.738.000 | 1.185.610 |  |
| 20 | Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 2.216.160 | 2.153.218 |  |
| 23 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 2.216.160 | 2.153.218 |  |
| 24 | Ordine publica (cod 61.02.03.04) | 61.02.03 | 2.201.160 | 2.141.730 |  |
| 25 | Politie locala | 61.02.03.04 | 2.201.160 | 2.141.730 |  |
| 26 | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 15.000 | 11.488 |  |
| 28 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 45.711.330 | 38.056.049 |  |
| 29 | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 24.437.860 | 20.646.088 |  |
| 30 | Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | 341.000 | 301.487 |  |
| 31 | Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 341.000 | 301.487 |  |
| 33 | Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 12.306.250 | 10.061.508 |  |
| 34 | Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 4.444.250 | 3.787.403 |  |
| 35 | Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 7.827.500 | 6.239.628 |  |
| 36 | Invatamant profesional | 65.02.04.03 | 34.500 | 34.477 |  |
| 37 | Invatamant postliceal | 65.02.05 | 32.000 | 31.973 |  |
| 42 | Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) | 65.02.11 | 279.600 | 198.360 |  |
| 44 | Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | 279.600 | 198.360 |  |
| 47 | Învăţământ antepreşcolar | 65.02.13 | 10.710.000 | 9.283.764 |  |
| 48 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 769.010 | 768.996 |  |
| 49 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 3.201.050 | 2.779.171 |  |
| 56 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 66.02.06 | 855.500 | 854.023 |  |
| 57 | Spitale generale | 66.02.06.01 | 855.500 | 854.023 |  |
| 61 | Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 2.345.550 | 1.925.148 |  |
| 62 | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 66.02.50 | 0 | 0 |  |
| 63 | Alte institutii si actiuni sanitare | 66.02.50.50 | 0 | 0 |  |
| 64 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 7.237.850 | 5.396.022 |  |
| 65 | Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 2.445.850 | 2.206.504 |  |
| 66 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 1.245.850 | 1.145.177 |  |
| 67 | Muzee | 67.02.03.03 | 1.200.000 | 1.061.327 |  |
| 76 | Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 2.530.000 | 2.182.606 |  |
| 77 | Sport | 67.02.05.01 | 1.915.000 | 1.608.768 |  |
| 79 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 615.000 | 573.838 |  |
| 81 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 2.262.000 | 1.006.912 |  |
| 82 | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 10.834.570 | 9.234.768 |  |
| 84 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 7.388.900 | 7.349.381 |  |
| 85 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 7.388.900 | 7.349.381 |  |
| 86 | Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.02.06 | 2.590.870 | 1.076.733 |  |
| 91 | Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 530.000 | 503.512 |  |
| 92 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 530.000 | 503.512 |  |
| 95 | Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 324.800 | 305.142 |  |
| 96 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 324.800 | 305.142 |  |
| 97 | Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 65.337.240 | 30.172.019 |  |
| 98 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 47.109.620 | 21.169.257 |  |
| 99 | Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | 70.02.03 | 2.125.790 | 1.791.907 |  |
| 100 | Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 2.125.790 | 1.791.907 |  |
| 103 | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 6.849.600 | 238.034 |  |
| 104 | Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 6.639.600 | 44.816 |  |
| 105 | Amenajari hidrotehnice | 70.02.05.02 | 210.000 | 193.218 |  |
| 106 | Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 14.030.700 | 2.030.066 |  |
| 108 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 24.103.530 | 17.109.250 |  |
| 109 | Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 18.227.620 | 9.002.762 |  |
| 112 | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 10.922.250 | 7.804.709 |  |
| 113 | Salubritate | 74.02.05.01 | 5.371.000 | 4.528.882 |  |
| 114 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 5.551.250 | 3.275.827 |  |
| 115 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 7.305.370 | 1.198.053 |  |
| 117 | Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 31.620.530 | 25.839.502 |  |
| 124 | Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) | 81.02 | 3.400.500 | 3.343.836 |  |
| 127 | Alte cheltuieli privind combustibili si energia | 81.02.50 | 3.400.500 | 3.343.836 |  |
| 128 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 83.02 | 2.825.300 | 1.105.742 |  |
| 129 | Agricultura (cod 83.02.03.03+.83.02.03.30) | 83.02.03 | 79.000 | 78.864 |  |
| 132 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | 79.000 | 78.864 |  |
| 133 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii | 83.02.50 | 2.746.300 | 1.026.878 |  |
| 134 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 23.337.530 | 19.533.269 |  |
| 135 | Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | 23.337.530 | 19.533.269 |  |
| 136 | Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 814.000 | 735.657 |  |
| 137 | Transport in comun | 84.02.03.02 | 13.947.230 | 12.746.939 |  |
| 138 | Strazi | 84.02.03.03 | 8.576.300 | 6.050.673 |  |
| 144 | Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) | 87.02 | 2.057.200 | 1.856.655 |  |
| 147 | Turism | 87.02.04 | 2.057.200 | 1.856.655 |  |
| 150 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | -2.200.000 | -1.495.095 |  |
| 153 | Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.02.96 | 0 | 623.589 |  |
| 155 | DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | -2.200.000 | -1.495.095 |  |
| 157 | Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.02.97 | -2.200.000 | -2.118.684 |  |

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII:

Lista contractelor încheiate în anul 2025

| Nr. crt. | Obiectul achizitiei publice/contractului | Valoare contract (lei, fără TVA) | Achiziție directă/Procedura de achiziție | Executant/prestator/furnizor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTRACTE DE LUCRĂRI |  |  |  |
|  | Executia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE DE PALIAȚIE A SPITALULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC” | 10433336,13 | Procedură simplificată | MAGHEBO S.R.L. |
|  | Execuția lucrărilor și furnizarea dotărilor - ”Reabilitare și modernizare Vila Runc și construire anexă, în vederea desfășurării de activități cultural-recreative” | 3556773,49 | Procedură simplificată | Asocierea ALCAD STRUCT S.R.L. și CONREP S.R.L. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 13 | 7516.72 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 14 | 155783.36 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 15 | 504201,54 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 16 | 96317,29 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 17 | 480490,27 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 18 | 154824,63 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Execuția lucrărilor de întreținere a drumurilor modernizate și nemodernizate din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent 19 | 132029,03 | Procedură simplificată | CALCARUL S.A. |
|  | Executia lucrărilor și furnizarea dotărilor, în vederea realizării obiectivului de investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul Silvic ”Bucovina”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava” | 7938462.46 | Procedură simplificată | ANTRAMICONS S.R.L. |
|  | Lucrari de montaj si mentenanta pentru instalatii de inzapezit | 74890 | Achiziție directă | Supersnow |
|  | Lucrari de constructii si dotari CCI | 697201,09 | Achiziție directă | GENERAL SERVICE DESIGN CONSTRUCT S.R.L. |
|  | Lucrări de dezmembrare și relocare puncte de colectare deșeuri | 14789,91 | Achiziție directă | ONIMETAL ART |
|  | lucrari de consolidare sistem rutier-zid sprijin Praporgescu | 51352,38 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrari refecere podete | 23104,31 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrari reparare pod | 70000 | Achiziție directă | SC LEHCATLEN SRL |
|  | Lucrari reparare podet tubular | 12687,68 | Achiziție directă | RO MAGHEBO |
|  | Rigole transversale | 14975,71 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrari reparatii I. Alb | 89782,01 | Achiziție directă | RO MAGHEBO |
|  | Executie lucrari de montare borduri, pavele si trotuare | 14543,55 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Marcaje rutiere longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea pe bază de solvenți organici | 9694,65 | Achiziție directă | LOIAL IMPEX |
|  | Marcaje rutiere transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea pe bază de solvenți organici | 5040,2 | Achiziție directă | LOIAL IMPEX |
|  | Pachet de marcaje rutiere longitudinale, executate mecanizat, cu vopsea pe bază de solvenți organici | 3752,55 | Achiziție directă | LOIAL IMPEX |
|  | LUCRARI REPARATII SI REVIZII BARIERA | 12333,84 | Achiziție directă | PROLUX |
|  | lucrari de constructii | 500000 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrari de decolmatare paraie | 58667,6 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrari de decolmatare si curatare | 87487,02 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Lucrări de reparații sau înlocuire acoperiș | 11733,35 | Achiziție directă | ACOPERA.RO |
|  | Lucrari refacere invelitoare centrala termica Trandafirilor | 94331,18 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Montare stalpi si parapete rutiere | 8500 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Asistenta tehnica FESTIVAL INTALNIRI BUCOVINENE | 22000 | Achiziție directă | PROLUX |
|  | Lucrari montare firida alimentare energie electrica | 13600 | Achiziție directă | PROLUX |
|  | Furnizare + instalare aparat aer conditionat | 6378,56 | Achiziție directă | NETCOM ACTIV |
|  | Lucrari de reabilitare Platou central | 29850,06 | Achiziție directă | TRANSRAPID |
|  | Inlocuire fereastra tip VELUX | 4517,36 | Achiziție directă | ACOPERA.RO |
|  | CONTRACTE DE SERVICII |  |  |  |
|  | ACORD-CADRU Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent nr. 11 | 218.686,80 | Licitație deschisă | ARTPEISAJ S.R.L. |
|  | ACORD-CADRU Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent nr. 12 | 71.945,00 | Licitație deschisă | ARTPEISAJ S.R.L. |
|  | ACORD-CADRU Prestarea serviciilor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din municipiul Câmpulung Moldovenesc, contract subsecvent nr. 13 | 70.198,20 | Licitație deschisă | ARTPEISAJ S.R.L. |
|  | Prestarea serviciilor de tăiere și toaletare a arborilor periculoși și a celor situați pe spațiile verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc | 49.975,00 | Achizitie directă | BICONSTANT S.R.L. |
|  | Prestarea serviciilor forestiere aferente obiectivului de investiții “Împădurirea trupurilor de pajiște permanentă, pășunea Botușul Mare, proprietate a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate pe raza UAT Cârlibaba, județul Suceava” | 2720779,93 | Procedură simplificată | Asocierea ARTPEISAJ S.R.L. și PASSILVA PROIECT S.R.L. |
|  | Documentatii amenajare spatii verzi | 55000 | Achiziție directă | IDEAL PROIECT |
|  | Servicii de proiectare faza STUDIU DE FEZABILITATE | 270000 | Achiziție directă | AMCO PROJECT&DESIGN |
|  | Certificat de performanta energetica | 5000 | Achiziție directă | Coclici Silviu-Mihail P.F.A. |
|  | Certificat energetic pentru Bloc locuinte tineri | 1528,35 | Achiziție directă | CIVILIS ART GRUP |
|  | Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor | 4800 | Achiziție directă | BIROTICA |
|  | Elaborare documentatie pentru obtinere autorizatie de securitate la incendiu CRESA | 8000 | Achiziție directă | PLANEX LINE S.R.L. |
|  | Expertiza tehnica si audit energetic Cinema Moldova | 10000 | Achiziție directă | STUB |
|  | Servicii de proiectare si expertizare tehnica a constructiilor | 6500 | Achiziție directă | BOKASSA |
|  | D.T.A.C + P.T. + Asistenta tehnica paliatie | 269900 | Achiziție directă | PATRU NOUĂ STUDIO S.R.L. |
|  | Proiecare si asistenta tehnica AQUAPARK | 270000 | Achiziție directă | AMCO PROJECT&DESIGN |
|  | Proiectare+asist. tehn Liceu Tehnologic 1 | 196000 | Achiziție directă | S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L |
|  | Servicii de proiectare faza DALI - Modernizare drumuri | 250000 | Achiziție directă | S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L |
|  | Servicii de proiectare faza DALI PR NE 3 | 110000 | Achiziție directă | S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L |
|  | Servicii de proiectare PR NE 6 Colegiul Silvic | 190000 | Achiziție directă | ALCAD STRUCT |
|  | SF „DEZV. INFRASTR. EDU. COLEGIUL SILVIC BUCOVINA CÂMPULUNG MOLDOVENESC” | 120000 | Achiziție directă | ALCAD STRUCT |
|  | Servicii de întocmire SF Drum lateral Izvorul alb | 60500 | Achiziție directă | BUCOVER PROIECT |
|  | Servicii de proiectare lucrari de semnalizare si marcaj rutier | 1000 | Achiziție directă | BUCOVER PROIECT |
|  | Servicii de verificare tehnica | 63925 | Achiziție directă | AMCO CIVIL PRO S.R.L. |
|  | Servicii de verificare tehnica proiect tehn Spital paliatie | 24850 | Achiziție directă | PLANEX LINE S.R.L. |
|  | Servicii verificare proiect (DTAC, PT) institutii de invatamant | 10000 | Achiziție directă | JONEQ DESIGN&CONSULT |
|  | Elaborare documentatie pentru obtinere aviz securitate la incendiu | 10000 | Achiziție directă | PLANEX LINE S.R.L. |
|  | Servicii de întocmire studii de trafic și circulație pentru infrastructura rutieră și pietonală | 35000 | Achiziție directă | BUCOVER PROIECT |
|  | Dirigentie de santier CCI | 6000 | Achiziție directă | DIAL HOME PROJECT |
|  | Sevicii de asistenta tehnica | 29700 | Achiziție directă | ARCHIS SPACE |
|  | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (Dirigintie de santier) | 5000 | Achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALA |
|  | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (Dirigintie de santier) | 25000 | Achiziție directă | PITICARIU I. GHEORGHE - INTREPRINDERE INDIVIDUALA |
|  | Verificare tehnica a documentației (DALI,DTAC, PTH, Asistenta tehnica) | 22000 | Achiziție directă | ACICAD NEW EXPERT S.R.L. |
|  | Serviciu de proiectare site web CNIPT | 30000 | Achiziție directă | MONARY MEDIA |
|  | Taiere arbori de pe spatii verzi | 4250 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | TAIERE ARBORI PERICULOSI | 25350 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Taiere arbori periculosi | 16250 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Taiere arbori periculosi spatii verzi | 3750 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Toaletare arbori de pe spații verzi | 2535 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | TOALETARE ARBORI PERICULOSI | 9450 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Toaletare arbori | 7650 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Toaletare arbori spatii verzi | 2340 | Achiziție directă | BICONSTANT |
|  | Servicii de elaborare studii de teren+ Raport NZEB+SRE | 50000 | Achiziție directă | R&C DESIGN |
|  | Amenajament pastoral | 83231,16 | Achiziție directă | PASSILVA PROIECT |
|  | Studiu de Solutie pentru racordare la retea Centrala Fotovoltaica 950KWp | 20000 | Achiziție directă | AVA PROIECT SRL |
|  | Servicii de consultanță scriere proiect POIDS-P6 | 70000 | Achiziție directă | EMPRESIVO S.R.L. |
|  | Consultanta elaborare cerere de finantare - PR Nord-Est P7 - Aquaparc | 120000 | Achiziție directă | REGIONAL CONSULTING |
|  | Activitati de consultanta pentru scriere proiecte | 25000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii consultanta eleborare cerere finantare | 25000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii de consultanta obtinere finantare | 25000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii de consultanta pentru implementare Dezvoltarea infrastructurii sanitare de paliatie | 270000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii suport de consultanta pentru intocmire cerere de finantare | 25000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii suport de consultanta pentru intocmire cerere de finantare | 25000 | Achiziție directă | CMC Consulting |
|  | Servicii de securitate si sanatate in munca | 3000 | Achiziție directă | ACTIVUS MAGISTER IVV |
|  | Servicii de consultanta in managementul de proiect - proiecte finantate prin FM P1 - Autoconsum | 270000 | Achiziție directă | REGIONAL CONSULTING |
|  | MEDICINA MUNCII - Examen psihologic | 560 | Achiziție directă | CLINICBEL |
|  | Servicii de medicina muncii | 16280 | Achiziție directă | CLINICBEL |
|  | Pachet - Servicii de analize medicale | 38348,8 | Achiziție directă | SYNEVO ROMANIA |
|  | Servicii de colectare, transport, eliminare deseuri medicale | 7200 | Achiziție directă | AKSD ROMANIA SRL |
|  | Raport inginer independent - proiect insule ecologice digitalizate | 5000 | Achiziție directă | Consultanta Management Mediu |
|  | Extindere sistem supraveghere video | 58790 | Achiziție directă | SEREEL PROD. |
|  | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL | 23600 | Achiziție directă | SEREEL PROD. |
|  | Foc de artificii categoria F3 (baterii artificii + single shots) | 15000 | Achiziție directă | ELARICOM SRL |
|  | Foc de artificii categoria T1 (baterii artificii + single shots) | 12400 | Achiziție directă | ELARICOM SRL |
|  | Foc de artificii categoria T1 (baterii artificii + single shots) | 12400 | Achiziție directă | ELARICOM SRL |
|  | CONTRACTE DE FURNIZARE |  |  |  |
|  | Furnizarea materialelor didactice specifice pentru dotarea sălilor de clasă si a laboratoarelor de științe din cadrul unităților de învățământ, în cadrul proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și unităților conexe din municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 847400 | Procedură simplificată | SILVER START S.R.L. ALEMAT S.R.L. |
|  | Furnizarea mobilierului specific unităților de învățământ, în cadrul proiectului ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și unităților conexe din municipiul Câmpulung Moldovenesc” | 263245 | Licitație deschisă | MOBILCONF ADRIANA |
|  | Furnizare a patru autobuze electrice si a sase statii de incarcare | 10803233,65 | Licitație deschisă | KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S |

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

SITUAŢIA

privind dosarele repartizate Compartimentului juridic, aflate pe rolul instanţelor de judecată

în perioada 01 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025

| Nr. crt. | Numele/denumirea reclamantului/creditorului etc. | Nr. dosar | Natura cauzei | Stadiul procesului | Instanţa | Soluţii | Nume/denumire pârât/debitor etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | MUNICIPIUL | 2575/86/2014* | Litigiu achiziţii publice | Suspendat | Curte Apel |  | Instcomp S.A. |
| 2. | DĂNILĂ ANTON-ADRIAN | 979/206/2017*** | Pretenţii |  |  | Respinge cererea | Primăria, Primarul |
| 3. | UNGUREANU DENISA | 1933/206/2021 | Plângere contravenţională |  |  | Respins plâng. | Primăria |
| 4. | HUTOPILĂ ROXANA-ELENA | 2028/206/2021 | Plângere contravenţională |  |  | Admite plângerea | Primăria |
| 5. | PRIMĂRIA | 359/206/2023 | Plângere contravenţională |  |  | Ad. în parte cer. | Insp. Pol. Suceava |
| 6. | MELENCIUC STEJAR-CONSTAN. | 8342/314/2024 | Plângere contravenţională | Pe rol | J. Suceava |  | Primăria |
| 7. | GĂICEANU PAULA | 10892/180/2024 | Plângere contravenţională | Pe rol | Jud. Bacău |  | Poliţia locală |
| 8. | MUGUR MARIA | 3592/206/2024 | Plângere contravenţională |  |  | Admite plângerea | Primăria |
| 9. | SEMENIUC MINODOR-IONUŢ | 3518/206/2024 | Plângere contravenţională |  |  | Admite plângerea | Primăria |
| 10. | PAVEL VALERIAN | 1185/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 11. | ODOCHIAN ADRIAN-OVIDIU | 2009/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 12. | DRĂGAN ALIN-CONSTANTIN | 2415/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 13. | VEREHA VALERIAN-ŞTEFAN | 2752/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |
| 14. | POENAR MARIOARA | 2679/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 15. | FOCŞA IONEL | 2988/206/2025 | Plângere contravenţională | Pe rol | Judecătorie |  | Primăria |
| 16. | BRAN DUMITRU | 2160/206/2022 | Fond funciar | Suspendat | Judecătorie |  | Com. fond funciar |
| 17. | BRAN DUMITRU | 373/206/2023 | Fond funciar | Pe rol | Tribunal |  | Com. fond funciar |
| 18. | BRAN DUMITRU | 1080/206/2023 | Acţiune posesorie |  |  | Respinge cererea | Primarul |
| 19. | BRAN DUMITRU | 1119/86/2024 | Anulare act adminis. |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 20. | MIHUŢ GABRIELA-ALICE | 1774/206/2022 | Acţiune în constatare | Suspendat | Trib. Buc. |  | Primăria |
| 21. | ISPIR ADRIANA; COŞMAN ANA | 1928/86/2023 | Anulare act |  |  | Respinge cererea | Primăria, primar |
| 22. | PRIMARUL | 3133/206/2023 | Obligaţia de a face | Pe rol | Judecătorie |  | Vornicu Constantin |
| 23. | GRIGORE ANGELA | 891/206/2025 | Fond funciar | Pe rol | Tribunal |  | Com. fond funciar |
| 24. | BADALE VERONICA şi alţii | 2525/206/2025 | Cerere privind ex. silită | Pe rol | Judecătorie |  | Com. fond funciar |
| 25. | MUNICIPIU | 899/206/2025 | Acţiune în daune contr. |  |  | Admite cererea | Agsor Games SRL |
| 26. | RTB FUNDS CONSULTING S.R.L. | 925/40/2025 | Litigiu achiziţii publice | Pe rol | Tr. Botoşani |  | Municipiul |
| 27. | MUNICIPIUL | 1150/206/2020 | Contest. p-v licitaţie |  |  | Perimat | Group Ipi Buc SRL |
| 28. | FLORCONSTRUCT S.R.L. | 749/86/2021 | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 29. | MUNICIPIUL | 8/86/2023** | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Acet S.A. |
| 30. | MUNICIPIUL | 279/206/2022 | Acţ. în răsp. contractuală |  |  | Ad. în parte cer. | Prundean Stelian |
| 31. | FLORCONSTRUCT S.R.L. | 2956/86/2024 | Pretenţii | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 32. | GRĂMADĂ ION-STELIAN | 1784/86/2023 | Anulare act administrativ |  |  | Admite cererea | Municipiul, primar |
| 33. | GRĂMADĂ ION-STELIAN | 2140/86/2023 | Litigiu func. publici | Suspendat | Tribunal |  | Municipiul, primar |
| 34. | PUGHIUC MIHAELA | 1078/86/2023 | Anulare act |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 35. | MIŞCA ELENA-MIRELA | 1154/206/2024 | Hot. - act autentic |  |  | Respinge cererea | Primăria |
| 36. | SINISVSCHI CARMEN-MIHAELA | 817/206/2025 | Ordonanţă preşedinţială |  |  | Admite cererea | Primăria |
| 37. | MUNICIPIU | 1453/86/2025 | Anulare act administ. | Pe rol | Tribunal |  | Const.-Otcu O. |
| 38. | MUNICIPIUL | 3752/206/2024* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 39. | MUNICIPIUL | 3753/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 40. | MUNICIPIUL | 3754/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 41. | MUNICIPIUL | 3755/206/2024* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 42. | MUNICIPIUL | 3756/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 43. | MUNICIPIUL | 3757/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 44. | MUNICIPIUL | 3758/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 45. | MUNICIPIUL | 3759/206/2024* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 46. | MUNICIPIUL | 3760/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 47. | MUNICIPIUL | 3761/206/2024 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 48. | MUNICIPIUL | 11/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 49. | MUNICIPIUL | 12/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 50. | MUNICIPIUL | 13/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 51. | MUNICIPIUL | 14/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 52. | MUNICIPIUL | 15/206/2025* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 53. | MUNICIPIUL | 16/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 54. | MUNICIPIUL | 17/206/2025* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 55. | MUNICIPIUL | 18/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 56. | MUNICIPIUL | 19/206/2025* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 57. | MUNICIPIUL | 20/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 58. | MUNICIPIUL | 21/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 59. | MUNICIPIUL | 22/206/2025* | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 60. | MUNICIPIUL | 23/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 61. | MUNICIPIUL | 24/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 62. | MUNICIPIUL | 25/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 63. | MUNICIPIUL | 26/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 64. | MUNICIPIUL | 27/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 65. | MUNICIPIUL | 28*/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 66. | MUNICIPIUL | 29/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 67. | MUNICIPIUL | 30/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 68. | MUNICIPIUL | 31/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 69. | MUNICIPIUL | 32/206/2025 | Contestaţie la executare | Pe rol | Tribunal |  | Fritehnic S.R.L. |
| 70. | MUNICIPIUL | 2816/206/2024 | Acţiune în constatare | Pe rol | Tribunal |  | Vereha Valerian |
| 71. | MUNICIPIUL | 1352/206/2024 | Evacuare; pretenţii |  |  | Admite cererea | Farcal Daniel |
| 72. | MUNICIPIUL | 2225/206/2024 | Reziliere contract; pretenţii |  |  | Admite cererea | Vaman Angela |
| 73. | MUNICIPIUL | 4344/111/2024 | Anulare act L. 10/2001 | Pe rol | Tr. Bihor |  | Pogăceanu Teodor |
| 74. | POPESCU MERCHEŞ-VERONICA | 1162/206/2019 | Servitute | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 75. | ALVIREASCU IOANA-TATIANA | 326/206/2020 | Servitute - disjungere | Suspendat | Judecătorie |  | Municipiul |
| 76. | BĂRBÎNŢĂ STELIAN-NICU | 1825/206/2022 | Uzucapiune | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 77. | NEGURĂ DANIEL | 1124/206/2023 | Prestaţie tabulară |  |  | Ad. în parte cer. | Municipiul |
| 78. | GHINESCU SILVIU-ADRIAN | 1550/206/2023 | Partaj judiciar |  |  | Respinge cererea | Municipiul |
| 79. | MUZELAK IOSEP | 1495/206/2023 | Succesiune | Pe rol | Tribunal |  | Primăria |
| 80. | SABIE PETREAN PETRU | 161/206/2020 | Uzucapiune | Pe rol | Tribunal |  | Municipiul |
| 81. | VLĂDEANU DANIELA | 1329/206/2024 | Revendicare imobiliară | Pe rol | Tribunal e |  | Municipiul |
| 82. | BUCULEI CĂTĂLIN-MANUEL | 1478/206/2023 | Uzucapiune |  |  | Admite cererea | Municipiul |
| 83. | COCLICI SILVIU-MIHAIL | 771/206/2025 | Servitute | Pe rol | Judecătorie |  | Municipiul |

ORGANIGRAMA:

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI A SERVICIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Structurile funcționale subordonate Primarului și Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc și datele de contact sunt:

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc:

– Str. 22 Decembrie, nr.2, tel:0230-314425, fax: 0230-314725,

e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro.

- PRIMARUL MUNICIPIULUI - Negură Mihăiță:

- VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI – Berențan Corneliu-Petru:

- Cabinet primar (2 posturi – vacante);

Direcția tehnică și urbanism (4 posturi conducere, 30 posturi execuție):

Arhitect Șef - Director executiv (1 post de conducere - vacant, 30 posturi execuție);

- Compartimentul planificare urbană și autorizări (4 posturi de execuție: 2 posturi ocupate și 2 posturi vacante).

Director executiv adjunct — Istrate Luminița-Rozalia (1 post de conducere - ocupat, 26 posturi execuție):

- Compartimentul managementul proiectelor (3 posturi de execuție – 2 posturi ocupate și 1 post vacant);

Serviciul Patrimoniu - Șef serviciu - Niță Marcela-Luminița (1 post de conducere - ocupat, 13 posturi execuție):

- Compartiment administrare domeniul public și privat(8 posturi de execuție: 3 posturi – ocupate, 1 post temporar vacant și 4 posturi vacante);

- Compartiment spațiu locativ (3 posturi de execuție – 2 posturi ocupate și 1 post vacant);

- Compartiment transport auto și monitorizare parcări (2 posturi de execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant).

Serviciul investiții, tehnic, administrativ – Șef serviciu – Erhan Andrei (1 post de conducere – ocupat, 10 posturi de execuție):

- Compartimentul investiții (4 posturi de execuție – ocupate);

- Compartimentul tehnic și administrativ gospodăresc (6 posturi de execuție – 5 posturi ocupate și 1 post vacant);

Compartimentul audit intern (2 posturi de execuție - ocupate);

Compartimentul licitații și achiziții publice (2 posturi de execuție - ocupate);

Compartimentul situații de urgentă, securitate și sănătate în muncă (3 posturi de execuție - vacante);

Direcția poliția locala (2 posturi de conducere și 22 posturi de execuție):

Director executiv– Melen Daniel-Victor(1 post de conducere – ocupat și 22 posturi de execuție):

- Compartimentul dispecerat și evidența persoanelor (1 post de execuție - ocupat);

- Compartimentul protecția mediului (1 post de execuție - ocupat);

- Compartimentul activitate comercială (1 post de execuție - ocupat).

- Compartimentul disciplina în construcții și afișajul stradal (2 posturi de execuție - vacante);

Serviciul ordinea publică, paza bunurilor și circulația pe drumurile publice - Șef serviciu Balan Ioan Cristian (1 post de conducere - ocupat, 17 posturi de execuție):

- Compartimentul ordinea și liniștea publică, paza bunurilor (11 posturi de execuție – 9 posturi ocupate și 2 posturi vacante);

- Compartimentul circulația pe drumurile publice (6 posturi de execuție – 4 posturi ocupate, 1 post temporar vacanr și 1 post vacant);

Serviciul gospodărire municipală - Șef serviciu – Latiș Mihai (1 post de conducere - ocupat și 10 posturi de execuție):

- Compartimentul monitorizare servicii publice (3 posturi de execuție: 1 post ocupat și 2 posturi vacante);

- Compartimentul drumuri și spații verzi (7 posturi de execuție – 4 posturi ocupate și 3 posturi vacante);

Direcția economică — director executiv - Florescu Iuliana-Georgeta (2 posturi de conducere – 1 post ocupat și 1 post vacant și 22 posturi de executie):

- Compartimentul administrare creanțe fiscale (4 posturi de execuție – ocupate).

- Compartimentul buget-contabilitate, salarizare și finanțare investiții – (7 posturi de execuție – 4 posturi ocupate, 1 post temporar ocupat și 2 posturi vacante).

- Compartimentul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân (1 post execuție - vacant);

Serviciul impozite și taxe – (1 post de conducere – vacant, 10 posturi de execuție):

- Compartimentul executare silită (9 posturi de execuție: 5 posturi – ocupate și 4 posturi vacante);

- Compartimentul managementul calității, comunicare, relații publice(1 post de execuție - vacant);

III. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI – Erhan Rodica:

Direcția de asistență socială - (1 post de conducere, 91 posturi de execuție);

Director executiv – Erhan-Vicol Maria-Daniela (1 post de conducere - ocupat, 91 posturi de execuție):

- Compartimentul beneficii de asistență socială ( 2 posturi de execuție - ocupate);

- Compartimentul servicii sociale (4 posturi de execuție – 3 posturi ocupate și 1 post vacant);

- Serviciul de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități (2 posturi de execuție – vacante);

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Câmpulung Moldovenesc ( 3 posturi de execuție – vacante);

- Compartiment asistenți personali persoane cu handicap grav (80 posturi de execuție: 68 posturi ocupate și 12 posturi vacante);

Direcția administrație publică (1 post de conducere, 32 posturi de execuție);

Director executiv – Crăciunescu Diana-Mihaela (1 post de conducere - ocupat, 32 posturi execuție);

- Compartimentul resurse umane (3 posturi de execuție: 2 posturi ocupate și 1 post vacant).

- Compartimentul informatică (2 posturi de execuție: 1 post ocupat și 1 post vacant);

- Serviciul Medicina Școlară (15 posturi de execuție):

- Cabinet medicină școlară (12 posturi de execuție - ocupate);

- Cabinet medicină creșă ( 3 posturi de execuție – vacante);

- Compartimentul administrație publică și autoritate tutelară (5 posturi de execuție – 3 posturi ocupate, 1 post temporar vacant și 1 post vacant);

- Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative (1 post execuție - vacant);

- Compartimentul relații cu publicul, registratură, circulația și păstrarea documentelor, secretariat și arhivă (6 posturi de execuție: 3 posturi ocupate și 3 posturi vacante);

Compartimentul juridic (2 posturi de execuție – 1 post ocupat și 1 post temporar vacant).

Compartimentul registre agricole și fond funciar (2 posturi de execuție - ocupate).

IV.SERVICII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL

- Serviciul de evidență și informare - Șef serviciu – Latiș Mihaela Ancuța (1 post de conducere - ocupat , 10 posturi de execuție):

- Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor (7 posturi de execuție):

- Compartimentul evidența persoanelor (5 posturi de execuție – 2 posturi ocupate, 1 post temporar ocupat, 1 post temporar vacant și 1 post vacant );

- Compartimentul stare civilă (2 posturi de execuție – ocupate).

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (3 posturi de execuție – 2 posturi ocupate și 1 post vacant);

Clubul Sportiv Municipal ,,Rarăul” Câmpulung Moldovenesc: Președinte – Țintilă Marcel-Alin (1 post de conducere – ocupat, 15 posturi de execuție: 10 posturi – ocupate și 5 posturi vacante);

Date de contact: Str. Sirenei, nr. 1, Câmpulung Moldovenesc;

Telefon: 0744 614 874

e-mail: clubraraul@campulungmoldovenesc.ro

Biblioteca Municipală ,,George Bodea” Câmpulung Moldovenesc: Manager - Bogoș Nicoleta-Petronela (1 post de conducere - ocupat și 8 posturi de execuție: 7 posturi ocupate și 1 post temporar ocupat).

Date de contact: Calea Bucovinei nr. 4, Câmpulung Moldovenesc;

Telefon: 0230 312 948.

e-mail: office@bmcm.ro

Muzeul „Arta Lemnului" Câmpulung Moldovenesc: Manager – Georgescu Daniel-Constantin

(1 post de conducere – ocupat și 9 posturi de execuție – ocupate);

Date de contact: Calea Transilvaniei nr. 10, Câmpulung Moldovenesc;

Telefon: 0230 311 378.

e-mail: office@muzeulartalemnului.ro

INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR  UMANE ÎN ANUL 2025

- Informații privind fluctuațiile de personal:

- în anul 2025 s-au angajat 7 funcționari publici, s-au încheiat contracte individuale de muncă pentru 2 funcții contractuale de execuție din cadrul Muzeului Arta Lemnului, 1 funcție contractuală de conducere din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rarăul și pentru 12 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav;

- în anul 2025 a încetat raportul de serviciu/contractul individual de muncă pentru un număr de 12 funcționari publici, 2 funcții personal contractual și 8 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

2. Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere exercitate temporar:

- în anul 2025 nu a fost numit niciun funcționar public să exercite o funcție publică de conducere cu caracter temporar;

3. În anul 2025 au fost organizate un număr de 26 concursuri de recrutare și examene de promovare în grad profesional astfel:

- 13 concursuri de recrutare pentru funcții publice și 9 concursuri de recrutare pentru functii contractuale (dintre care 3 concursuri pentru funcții din cadrul Muzeului ,,Arta Lemnului și 1 concurs pentru o funcție din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rarăul);

- 4 examene de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primararului municipiului Câmpulung Moldovenesc, care au îndeplinit condițiile prevăzute de lege în acest sens;

- În perioada martie – aprilie 2025 a fost organizată evaluarea anuală a managerului Bobliotecii Municipale ,,George Bodea” Câmpulung Moldovenesc.

IV.RELAŢIA CU COMUNITATEA

Accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu s-a făcut prin publicarea informaţiilor pe site-ul Primăriei, prin afişare în cadrul punctului de informare-documentare aflat în cadrul compartimentului specializat.

Având în vedere modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 în anul 2025, au fost luate toate măsurile privind reorganizarea accesului de informaţiile de interes public, modificarea structurii site-ului instituţiei pentru un mai bun acces la informaţii, elaborarea/publicarea Buletinului informativ.

Activitatea de audienţe la conducerea executivă a primăriei   - audiențele s-au desfășurat conform programului stabilit.

Rapoartele privind aplicarea legii liberului acces la informaţiile de interes public, precum şi aplicarea legii transparenţei sunt publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate în cadrul punctului de informare-documentare.

V.LEGISLATIE INFORMAŢII DESPRE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE INIŢIATE DE CĂTRE INSTITUŢIE:

În anul 2025 au fost inițiate un număr de 13 proiecte de hotărâri ale Consiliului local cu caracter normativ și au fost adoptate un număr de 9 hotărâri, astfel:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului transport public local, a  Regulamentului, Caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară (ADI) ,,Eco-transport Câmpulung Moldovenesc - Sadova”.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de  acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2025.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reziduale, reciclabile și biodegradabile, provenite de la utilizatorii casnici din municipiul Câmpulung Moldovenesc, precum și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice beneficiari ai serviciului de salubrizare din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare al bazei sportive „Rarăul” din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Introducere teren in intravilan și stabilirea reglementarilor urbanistice de construire și amenajare a șapte cabane, o anexa, un boutique hotel cu restaurant și utilități”.

6.Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ,,Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, Câmpulung Moldovenesc” în cadrul Direcției de asistență socială.

7.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026.

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și conținutul-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare/adeverințe privind edificarea construcțiilor.

9.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026.

- Negură Mihăiţă

Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc

CDM/CDM